西街小学西街幼儿园项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

山丹县西街小学、西街幼儿园建设项目经山丹县发改局批复建设的，批复文件为《山丹县发展和改革局关于山丹县西街小学西街幼儿园建设项目可行性研究报告的批复》（山发改〔2020〕284号），项目建设用地总面积29205.11平方米，建筑总面积18190.36平方米。规划新建小学教学楼2栋，综合楼2栋，行政图书楼1栋，幼儿园保教综合楼1栋，配套建设塑胶运动场及室外附属工程。设计规模为36个教学班、1620个学位的标准化小学1所，12个幼儿班、360个学位的标准化公办幼儿园1所。实施周期为2年，项目由山丹博文房地产开发有限公司代建，主管部门为山丹县教育局。

**（二）项目绩效目标**

项目建成后，将进一步优化城区小学结构布局，有效解决东街小学、南关学校大班额、大校额问题，推动全县城乡义务教育进一步优质均衡发展。将有效扩大新城区教育资源供给，满足周边区域适龄儿童的入园需求，增加幼儿学位360个，公办幼儿园在园幼儿占比将达到60%，全县学前教育将更加普惠安全发展。项目建设周期为2年，于2023年建成并投入使用，2022年完成4#教学楼主体工程，群众满意度达到90%以上。

二、项目资金情况

4栋教学楼主体工程项目需资金3017.92万元，财政拨款500万元，其余由山丹博文房地产开发有限公司筹措。2022年共支出资金2960万元，财政拨款500万元，山丹博文房地产开发有限公司筹措资金2460万元。

三、绩效目标完成情况及效益分析

项目建设周期2年，未建成当年无社会效益和可持续影响，群众满意度达90%以上。

四、自评结论

全部达到预期目标。