山丹县教育局保障性租赁住房

建设项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

山丹县教育局保障性租赁住房建设项目概算总投资1024.85万元，占地面积528.71平方米，建筑总面积2643.55平方米，地上五层，框架结构，共设置公共租赁住房50套。目前该项目已完成主体建设，正在进行屋面防水及外墙保温施工，将于2023年8月底完工。

（二）项目绩效目标

项目实施完成后可有效改善100名有住房困难教师的住房需求，有利于稳定教师队伍，提高教师工作积极性，为进一步优化山丹县义务教育阶段学校布局结构，对助推山丹教育高质量发展起到重要作用。

二、项目资金情况

项目需资金1024.85万元，财政拨付资金131.25万元（甘财综[2022]23号保障性租赁住房资金），实际支出资金131.25万元，剩余资金需建设单位多渠道筹措。

三、绩效目标完成情况及效益分析

项目实施完成后可有效改善100名教师住房需求，有利于稳定教师队伍，提高教师工作积极性，为进一步优化山丹县义务教育阶段学校布局结构，对助推山丹教育高质量发展起到重要作用。群众满意度达到95%。

四、自评结论

达到预期目标,项目绩效评价为98分。

山丹县住房保障服务中心

2022年12月26日