附件5

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

城市棚户区居住条件差，特别是城中村，房屋年久失修、基础设施落后、环境脏乱差等问题突出。因此实施山丹县2020年西苑三区二期城市棚户区（城中村）改造项目室外配套基础设施工程，对改善原区域人居环境、完善基础设施功能具有十分重要的意义。

2.建设内容

在王十街南侧实施西苑三区二期城市棚户区（城中村）改造项目室外配套基础设施工程，完成商业室外配套基础设施工程排水管网1844.68米、供热管网736.12米、绿化2319.64平方米，硬化3140.28平方米。安置房室外配套基础设施工程排水管网3162.32米、供热管网1261.88米、绿化3977.03平方米、硬化5383.33平方米。

3.投资情况

西苑三区二期城市棚户区（城中村）改造项目室外配套基础设施工程项目总投资为988万元，（其中安置房室外配套基础设施618.41万元，商业室外配套基础设施369.59万元）建设资金通过自有资金、银行贷款等方式筹措解决。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

目标1：商业室外配套基础设施工程排水管网1844.68米、供热管网736.12米、绿化2319.64平方米，硬化3140.28平方米。

目标2：安置房室外配套基础设施工程排水管网3162.32米、供热管网1261.88米、绿化3977.03平方米、硬化5383.33平方米。

目标3：改善棚户区居住条件，完善基础设备功能。

2.阶段性目标

目标1:2022年11月30日前完成商业室外配套基础设施工程排水管网1844.68米、供热管网736.12米、绿化2087.6平方米，硬化2826.25平方米。

安置房室外配套基础设施工程排水管网3162.32米、供热管网1261.88米、绿化3579.32平方米、硬化4845平方米。

二、项目资金情况

目前到位资金840万元，已支出840万元（其中财政拨款328万元，补助资金100万元），由于是跨年度工程，工程尚未竣工验收及评审。

三、绩效目标完成情况及效益分析

1.项目实际完成情况

目标完成商业室外配套基础设施工程排水管网1844.68米、供热管网736.12米、绿化2319.64平方米，硬化3140.28平方米。安置房室外配套基础设施工程排水管网3162.32米、供热管网1261.88米、绿化3977.03平方米、硬化5383.33平方米。

目前完成商业室外配套基础设施工程排水管网1844.68米、供热管网736.12米、绿化2087.6平方米，硬化2826.25平方米。安置房室外配套基础设施工程排水管网3162.32米、供热管网1261.88米、绿化3579.32平方米、硬化4845平方米。产生偏差的原因为跨年度工程。

2.产生的效益

完成商业室外配套基础设施工程排水管网1844.68米、供热管网736.12米、绿化2087.6平方米，硬化2826.25平方米。安置房室外配套基础设施工程排水管网3162.32米、供热管网1261.88米、绿化3579.32平方米、硬化4845平方米。改善了棚户区居住条件差，基础设施落后、环境脏乱差等问题，提升了公共服务水平，产生了良好的社会效益。

四、自评结论

从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为96分，评价结果为优秀。

- 存在的问题（说明未完成绩效目标及其原因）

一是西苑三区二期城市棚户区（城中村）改造项目室外配套基础设施工程为跨年度工程，由于天气原因，拆迁难度大导致2022年目标工程量偏差。

二是资金筹措较为困难。

- 下一步改进工作的措施

按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目，项目资金根据项目进度按时完成拨付。

山丹县住房和保障服务中心

2022年12月26日