附件5

山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造

项目支出绩效自评报告

山丹县住房保障服务中心：

根据贵中心要求，现对我公司实施的山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目支出进行绩效自评，具体如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

山丹县2022年度城镇片区老旧小区项目依据山丹县发展和改革局文件（山发改[2022]26号）关于山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目可行性研究报告的批复进行实施，项目总投资7236.55万元。山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目对禾庆丽苑、和悦家园等12处城镇老旧小区的小区房屋公共区域修缮，小区外道路进行改造，共计1894户。

（二）项目绩效目标

目标1：山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目，对禾庆丽苑、和悦家园等12处城镇老旧小区的小区房屋公共区域修缮，小区外道路进行改造，共计1894户。

目标2：项目改造内容为小区房屋公共区域修缮：共计1894户，总建筑面积20.1万平方米，改造屋面防水保温46726.95平方米，外墙保温36478.26平方米，楼梯间粉刷23926.4平方米，楼梯间扶手修缮、粉刷5871.82米，外墙粉刷95638.55平方米，单元门改造182樘，对讲系统1738户，落水管8159.24米，外墙保温板维修3157平方米，物业用房改造235平方米。小区外道路改造：1.南环路道路改造工程，道路总长1418.711米，；2.祁连路（祁连东路+祁连中路）道路改造工程，祁连路总长5010.767米，道路建设主要工程包括：道路工程、交通（交叉）工程、给排水工程、照明工程和景观绿化工程。

目标3：实施山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目，对改善原小区人居环境、完善基础设施功能具有十分重要的意义。

二、项目资金情况

截至2022年12月31日，财政拨款资金合计到位1194万元，现已支付完毕。

三、绩效目标完成情况及效益分析

山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目对禾庆丽苑、和悦家园等10处城镇老旧小区的小区房屋公共区域修缮，小区外道路进行改造，共计1894户现已基本完成。

山丹县2022年度城镇片区老旧小区项目的建设有利于改善居民的生活环境，并且完善了山丹县城市道路网，拓展城市空间，增加了城市绿地广场，缓促进城乡统筹、协调发展和山丹县区域经济社会的跨越式发展，尽快形成一个经济繁荣的良好区域格局和空间发展态势。

四、自评结论

该项目是县城基础设施建设的重要组成部分，可促进主城区的建设和经济的发展；可以满足地区经济发展对运输环境及其条件改变的要求；可改善生态环境、推进科学文化事业的发展，促进国民经济的增长，改善人民生活水平；可增加新的就业机会，减小社会就业压力；可带动道路两旁土地的升值，创造良好的社会效益及经济效益。该项目建成后，道路绿化将本区域绿化系统联系为一个整体，道路两侧绿化既能美化城市，又能净化空气。

从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为95分，评价结果为优秀。

- 存在的问题（说明未完成绩效目标及其原因）

一是山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目由于天气原因，跨年度工程。二是资金筹措较为困难。

- 下一步改进工作的措施

按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目，多举措筹集资金，项目资金根据项目进度按时完成拨付。

山丹县盛浩城市改造建设有限公司

2023年6月9日