附件5

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

随着住房价格不断攀升，城镇普通居民住房压力越来越大。为缓解普通居民住房难题，提高保障性租赁住房供应能力，实施山丹县保障性租赁住房建设项目十分必要。

2.建设内容

对仁和新城、仁爱小区、东泉嘉园南区、仁瑞小区、胜利街小区内非居住存量房屋进行保障性租赁住房改造，改造总建筑面积6182.85平方米，共设租赁住房142套。其中，仁和新城10号楼改造建筑面积950.63平方米、设置租赁住房27套，17号楼改造建筑面积967.9平方米、设置租赁住房24套，23号楼改造建筑面积549.23平方米、设置租赁住房12套；仁爱小区7号楼、圆拐改造建筑面积1603.56平方米、设置租赁住房35套；东泉嘉园南区5号楼B段商铺改造建筑面积647平方米、设置租赁住房14套，仁瑞小区综合楼改造建筑面积997.9平方米、设置租赁住房17套；胜利街小区7号楼改造建筑面积466.63平方米、设置租赁住房13套。

3.投资情况

项目总投资809.28万元，其中建安工程费741.96万元，其他费用28.78万元，预备费38.54万元，建设资金通过自有资金、银行贷款等方式筹措解决。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

目标1：改造总建筑面积6182.85平方米，共设租赁住房142套。

目标2：缓解普通居民住房难题，提高保障性租赁住房供应能力。

2.阶段性目标

目标1:2022年完成130套租赁住房改造工程；

二、项目资金情况

目前到位资金647.42万元，已支出647.42万元（其财政拨款393.75万元），由于是跨年度工程，工程尚未竣工验收及评审。

三、绩效目标完成情况及效益分析

1.项目实际完成情况

项目目标为改造总建筑面积6182.85平方米，共设租赁住房142套，目前已完成130套房屋改造工程，产生偏差的原因为跨年度工程。

2.产生的效益

完成了130套租赁住房改造，缓解了普通居民住房难题，提高保障性租赁住房供应能力，提升了公共服务水平，产生了良好的社会效益。

四、自评结论

从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为94分，评价结果为优秀。

- 存在的问题（说明未完成绩效目标及其原因）

一是山丹县保障性租赁住房建设项目为跨年度工程，开工较迟，导致2022年目标工程量不能按期完成。

二是资金筹措较为困难。

- 下一步改进工作的措施

按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目，项目资金根据项目进度按时完成拨付。

山丹县住房保障服务中心

2022年12月26日