附件5

张掖市东水泉矿业有限责任公司保障性租赁住房建设项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

一、立项依据：山发改〔2021〕259号

二、批复：山发改〔2021〕259号

三、建设内容:

新建保障性租赁住房四栋200套共计建筑面积8000㎡，地上四层。2022年度计划完成土石方工程；地基工程；地上一层钢筋工程、混凝土工程；1、3#楼地上二层钢筋工程、混凝土工程，其中：平整场地2756㎡，挖沟槽土方906.88m³，7.5mφ800基桩144根，混凝土、钢筋工程完成建筑面积地上一层1946.56㎡，1、3#楼地上二层973.28㎡。配套室外临时办公场地路面硬化50㎡，施工场地围挡356.44m。总投资：2600万元。

四、项目类型：新建

五、实施周期:十二个月

六、项目实施主管部门:

山丹县住房和城乡建设局

（二）项目绩效目标

一、社会效益: 覆盖人群800人

二、可持续影响: 公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善，提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会。

三、服务对象满意度: 覆盖人群、涉及企业等政策知晓率100%，满意率100%。

二、项目资金情况

主要包括资金计划情况、资金到位情况及资金支出使用情况等内容。

三、绩效目标完成情况及效益分析

一、社会效益:覆盖人群3000人

二、可持续影响：公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善，提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会0主义和谐社会。

三、服务对象满意度：覆盖人群、涉及企业等政策知晓率100%，满意率99.9%

四、自评结论

按照文件要求和内容，以项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等9项二级指标为评价指标，客观公正的对张掖市东水泉矿业有限责任公司保障性租赁住房建设项目进行了分析评价，认为各项工作到位，程序合法，工程建设有序，能够达到预期的各项效益和目标，自评分数77分，综合评估为合格。

五、存在的问题

无

六、下一步改进工作的措施

无

山丹县住房保障服务中心

2022年12月26日