第四部分预算绩效情况说明

- 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目12个,共涉及资金6124.11万元,占一般公共预算项目支出总额的90.2%。对2022年度山丹县引进人才公寓购置项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金270万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算项目。组织对房产信息核查系统和地产市场管理系统运维项目等12个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6124.11万元,政府性基金预算支出270万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,租赁补贴把符合享受住户补贴人员按应保尽保政策全都纳入到享受住房补贴政策范围内，解决了低收入家庭住房困难问题，产生了良好的社会效益。棚户区改造项目按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目。基础设施条件改善，提升区域文化品位，促进经济社会发展。老旧小区项目的实施对改善原小区人居环境、完善基础设施功能具有十分重要的意义。保障性租赁住房建设项目实施有效改善入住人住房困难的住房需求对助推山丹教育高质量发展起到重要作用。回购装修“人才之家”用房及装修人才公寓项目，搭建人才沟通交流平台的重要载体，发挥人才交流和服务的桥梁桥梁纽带作用，促进人才加强联系。按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映山丹县引进人才公寓购置项目等12个项目绩效自评结果。

（1）房产信息核查系统和地产市场管理系统运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是与广东南方数码科技股份有限公司签订协议，完成2019.12.19-2022.12.19期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务；二是与中国电信股份有限公司山丹分公司签订协议，完成2021.1.1-2022.12.31期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务器托管服务；三是与中国联通公司张掖分公司签订协议，完成2021.9.1-2022.12.31期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务与市上纵网专网费用。房产信息核查系统和地产市场管理系统运维项目绩效自评情况：从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为97分，评价结果为优秀。

（2）2022年城镇住保家庭租赁补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为550万元,执行数为158.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是社会效益: 覆盖人群2403人.

二是可持续影响: 已保家庭户数占应保家庭户数比率达到100%，解决了低收入家庭住房困难问题，产生了良好的社会效益。三是服务对象满意度:城镇低收入住房困难家庭满意度到100%。

下一步打算：进一步加强和社区的流通联系，并做好宣传工作，把符合享受住户补贴人员按应保尽保政策全都纳入到享受住房补贴政策范围内。2022年城镇住保家庭租赁补贴项目绩效自评情况：按照文件要求和内容，以项目数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、服务对象满意度等5项指标为评价指标，客观公正的对2022年山丹县城镇保障家庭租赁补贴项目进行绩效评价，认为各项工作到位，程序合法，工程建设有序，能够达到预期的各项效益和目标，自我评价为96分，综合评估为优秀。

（3）山丹县公租房维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新安小区、和谐小区、禾庆丽苑、仁瑞小区、仁和新城小区内共13套，其中室内粉刷6套，卫生间漏水处理8套、屋面防水补漏2栋、外墙保温维修1处、更换马桶2个、厨房冒烟1处，厨房吊顶1套。二是仁瑞公寓楼供暖管网改造426米，管道支架650.6千克，阀门更换144个，更换分水器128路。下一步改进工作的措施：按维修指令完成目标，按时间节点高质量完成维修事项，维修资金根据进度按时完成拨付。

山丹县公租房维修项目绩效自评情况：从产出指标、效益指标、满意度指标经过自我评价97分，综合评价结果为优秀。

（4）山丹县教育局保障性租赁住房建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为131.25万元,执行数为131.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成后可有效改善100名有住房困难教师的住房需求，有利于稳定教师队伍，提高教师工作积极性，为进一步优化山丹县义务教育阶段学校布局结构，对助推山丹教育高质量发展起到重要作用。山丹县教育局保障性租赁住房建设项目绩效自评情况：达到预期目标,项目绩效评价为98分。

（5）山丹县引进人才公寓购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为270万元,执行数为270万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是回购新城名苑14#楼作为引进高层次人才公寓。二是创造良好的人才居住环境，提供强有力的人才支撑和保障。存在的问题：资金筹措较为困难。下一步改进工作的措施。按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目，项目资金根据项目进度按时完成拨付。山丹县引进人才公寓购置项目绩效自评情况：从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为95分，评价结果为优秀。

（6）山丹县和兴园城市棚户区改造配套基础设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为848万元,执行数为848万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是 公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善，提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会。二是覆盖人群3000人。三是服务对象满意度: 覆盖人群、涉及企业等政策知晓率100%，满意率100%。山丹县和兴园城市棚户区改造配套基础设施项目绩效自评情况：按照文件要求和内容，以项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等9项二级指标为评价指标，客观公正的对山丹县和兴园城市棚户区改造配套基础设施项目进行了分析评价，认为各项工作到位，程序合法，工程建设有序，能够达到预期的各项效益和目标，综合评估为合格。

（七）山丹县北环影院棚户区改造配套基础设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2706万元,执行数为2706万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是 覆盖人群8000人

二是公共卫生服务水平提升,基础设施条件改善。三是公共卫生服务水平提升,基础设施条件改善。下一步改进工作的措施：按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目。山丹县北环影院棚户区改造配套基础设施项目绩效自评情况：从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为96分，评价结果为优秀。

（8）山丹县2020年西苑三区二期城市棚户区（城中村）改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为328万元,执行数为328万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是 商业室外配套基础设施工程排水管网1844.68米、供热管网736.12米、绿化2319.64平方米，硬化3140.28平方米。二是安置房室外配套基础设施工程排水管网3162.32米、供热管网1261.88米、绿化3977.03平方米、硬化5383.33平方米。三是改善棚户区居住条件，完善基础设备功能。存在的问题：一是西苑三区二期城市棚户区（城中村）改造项目室外配套基础设施工程为跨年度工程，由于天气原因，拆迁难度大导致2022年目标工程量偏差。二是资金筹措较为困难。下一步改进工作的措施：按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目，项目资金根据项目进度按时完成拨付。山丹县2020年西苑三区二期城市棚户区（城中村）改造项目绩效自评情况：从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为96分，评价结果为优秀。

（9）山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1194万元,执行数为1194万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是 山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目，对禾庆丽苑、和悦家园等12处城镇老旧小区的小区房屋公共区域修缮，小区外道路进行改造，共计1894户。二是项目改造内容为小区房屋公共区域修缮：共计1894户，总建筑面积20.1万平方米，改造屋面防水保温46726.95平方米，外墙保温36478.26平方米，楼梯间粉刷23926.4平方米，楼梯间扶手修缮、粉刷5871.82米，外墙粉刷95638.55平方米，单元门改造182樘，对讲系统1738户，落水管8159.24米，外墙保温板维修3157平方米，物业用房改造235平方米。小区外道路改造：1.南环路道路改造工程，道路总长1418.711米，；2.祁连路（祁连东路+祁连中路）道路改造工程，祁连路总长5010.767米，道路建设主要工程包括：道路工程、交通（交叉）工程、给排水工程、照明工程和景观绿化工程。三是实施山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目，对改善原小区人居环境、完善基础设施功能具有十分重要的意义。存在的问题：按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目，多举措筹集资金，项目资金根据项目进度按时完成拨付。下一步改进工作的措施：按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目，多举措筹集资金，项目资金根据项目进度按时完成拨付。山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目绩效自评情况：该项目是县城基础设施建设的重要组成部分，可促进主城区的建设和经济的发展；可以满足地区经济发展对运输环境及其条件改变的要求；可改善生态环境、推进科学文化事业的发展，促进国民经济的增长，改善人民生活水平；可增加新的就业机会，减小社会就业压力；可带动道路两旁土地的升值，创造良好的社会效益及经济效益。该项目建成后，道路绿化将本区域绿化系统联系为一个整体，道路两侧绿化既能美化城市，又能净化空气。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为95分，评价结果为优秀。

（10）山丹县保障性租赁住房建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为393.75万元,执行数为393.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是 改造总建筑面积6182.85平方米，共设租赁住房142套。二是缓解普通居民住房难题，提高保障性租赁住房供应能力。存在的问题：一是山丹县保障性租赁住房建设项目为跨年度工程，开工较迟，导致2022年目标工程量不能按期完成。二是资金筹措较为困难。下一步改进工作的措施： 按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目，项目资金根据项目进度按时完成拨付。山丹县保障性租赁住房建设项目绩效自评情况：从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为94分，评价结果为优秀。

（11）山丹县保障性租赁住房建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77分。项目全年预算数为525万元,执行数为250万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是覆盖人群800人二是公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善，提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会。三是服务对象满意度: 覆盖人群、涉及企业等政策知晓率100%，满意率100%。山丹县保障性租赁住房建设项目项目绩效自评情况：按照文件要求和内容，以项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等9项二级指标为评价指标，客观公正的对张掖市东水泉矿业有限责任公司保障性租赁住房建设项目进行了分析评价，认为各项工作到位，程序合法，工程建设有序，能够达到预期的各项效益和目标，综合评估为合格。

（12）回购装修“人才之家”用房及装修人才公寓项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是 覆盖人群300人。二是建立人才之家是加强引进人才服务，搭建人才沟通交流平台的重要载体，发挥人才交流和服务的桥梁桥梁纽带作用，促进人才加强联系，增进友谊，相互学习，共同提高，为经济社会发展献计出力，进一步提升人才的自豪感和获得感，让广大人才在丹顺心工作，安心发展。三是覆盖人群、涉及人才等政策知晓率100%,满意率100%。下一步改进工作的措施：按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目回购装修“人才之家”用房及装修人才公寓项目绩效自评情况：从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为97分，评价结果为优秀。