**山丹县妇幼保健院2022年度项目支出绩效自评报告**

县财政局：

根据《张掖市县区预算绩效管理工作考核办法（试行）》《甘肃省财政厅关于印发甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（甘财预[2021]54号）《中共山丹县委办公室山丹县人民政府办公室印发关于全面实施预算绩效管理实施意见的通知》（县委办发[2019]97号）文件要求，结合我院实际，现将我院2022年度专项债券项目支出绩效进行自评并报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

山丹县妇幼保健院公共卫生应急和能力提升项目于2020年4月由山丹县发改局批复立项（山发改〔2020〕137号）。该项目概算总投资4421.98万元，其中：申请专项债券资金2200万元。项目建设主要分信息化建设、公共卫生应急能力提升、妇幼能力提升、室外配套附属工程四项进行。

（二）项目建设的必要性

山丹县妇幼保健院公共卫生应急和能力提升项目建设，具有一定的必要性。妇幼保健院虽为专科医院，但同样有维护人民群众生命、财产安全的责任和义务，自疫情防控以来，妇幼保健院在公共卫生应急管理等方面暴露出不少薄弱环节，主要体现在公共卫生应急体系建设不足，在突发事件发生后软硬件设施设备跟不上相应的处置要求，由于设施设备、功能布局、体系建设的不完善，出现各项应急措施滞后现象，一系列问题的存在为今后的突发性公共卫生应急事件埋下隐患。为改善这一现状，通过加强信息化建设做好各项数据监测，提高救治能力，降低突发性事件爆发风险和人民群众的生命安全及经济损失。通过装饰装修和硬件设施建设，提高服务能力，改善服务环境，进一步满足辖区广大群众对当前及今后的就医需求。

（三）项目绩效目标

进一步改善妇产科、儿科及危急儿童、危急孕产妇的抢救能力等业务工作问题，构建和全面建设小康社会与妇幼保健卫生事业发展需求相适应的医疗保健服务体系，提高妇幼保健服务能力，满足辖区内妇女儿童的医疗保健预防最基本的就医需求，加快山丹县妇幼保健事业的发展。适应当前乃至今后妇幼保健医疗事业发展的需求，对促进地方经济持续发展具有重要的现实意义。完成医疗机构设施设备完善，提高医疗服务水平，加强医疗服务体系建设。

三、项目资金情况

该项目于2022年2月下达第一批新增政府债券专项资金2200万元（甘财预[2022]6号），现已全部完成投资。所有到位资金已全部用完。“上述”资金我院都实行了专项管理，专款专用，专项债券资金全部用于山丹县妇幼保健院公共卫生应急和能力提升项目中，不存在专项债券闲置浪费及违规用于其他支出。资金投放使用精准，同时将项目资金的结余随时进行自查，以备更好的使用；该资金由财政局统一管理并监督使用。

四、绩效指标完成情况分析

本项目是对现有二层手术室、产房、NICU及六层学术报告厅进行建设装修。主要包括：手术室、产房、NICU净化，学术厅建设装修，输液轨及楼道扶手、大厅及小会议室装修，病区装修，综合布线、安防监控、网络设备等信息化建设。购置400千瓦备用电源及电缆线路铺设、除颤仪、心电监护、输液泵、有创呼吸机、小儿支气管镜、多功能急救床、移动DR等设施设备。配套建设消防水池、12吨热水系统、道路硬化等附属工程。

五、绩效目标完成情况及效益分析

山丹县妇幼保健院公共卫生应急和能力提升项目建设，符合国家基本政策和法律法规，具有积极意义。该项目建成后，山丹县妇幼保健院突发性公共卫生事件的应急处置和体系建设将得到进一步完善，服务环境和服务能力将得到进一步提升。能充分满足辖区及周边地区内妇女儿童的医疗保健预防最基本的就医需求，从实际解决“看病贵”“看病难”等问题，使群众“足不出县”就能享受到便捷、优质、高效的诊疗服务，能全面推动妇幼健康事业发展，同时，也能带动提高本县区的经济效益和社会效益。

六、存在问题及困难

我院经济运行困难，资金短缺，造成资金紧张的原因是多方面的，**一是**我院属社会公益性事业单位，承担政府公共卫生职能，随着医改的进一步深化，财政补助越来越少，医院自有资金基础薄弱，而医院要持续发展，医疗软硬件就需要进一步配套和完善，基础设施的建设、医疗设备的更新、人才的引进等等，使医院资金基础薄弱的问题迅速暴露出来，而且越来越趋于紧张；**二是**为保证医院业务正常运转，不得不临聘部分专业技术人员，临聘人员及我院现有的自收自支人员工资需由单位自筹发放，医院负担重。

山丹县妇幼保健院

2022年12月13日