2023年国家重点生态功能区转移支付资金

“如意花海”田园综合体项目支出绩效自评报告

- 基本情况

- （一）项目概况

- 为贯彻落实省委打造“交响丝路、如意甘肃”旅游发展新定位和推动旅游强省建设精神，积极融入全市全域旅游大格局，加快产业结构调整，提升城市形象与格调，推动“文化旅游山丹”建设实现破题、做大文章，促进生态环境与经济共同发展，谋划并实施了“如意花海”田园综合体建设项目。

- “如意花海”田园综合体建设项目位于县新城区和山丹大佛寺景区之间，以乡村振兴为目的，依托山丹旅游品牌“佛山缘”，结合花卉产业，打造集生态环保观光、休闲、研学、娱乐、生产于一体的“休闲农业综合体”。项目以观光小火车路为轴线，向两侧农田区域辐射，全长4公里。项目总投资1.3亿元，

- “如意花海”种植面积2260亩，由山丹县焉支山旅游投资开发有限责任公司具体实施。

- （二）项目绩效目标

- “如意花海”田园综合体项目的实施将进一步丰富我县旅游业态，大力提升文化品位和对外形象，引客入丹带动地方经济发展，促进乡村振兴，提高山丹人民幸福指数。以种植观赏性花卉和观景林为主，其他花卉点缀布局的种植体系，形成花海。另一方面，以管网配套为重点，科学进行土地整合，在保护使用的前提下合理规划，实现经济效益和社会效益的双赢。以花海观赏带动新产业，招商新建连体温室，培育花卉及农特产品，实现从“观光式旅游”到“体验式旅游”的跨越。

- 2023年总体目标为：1.山丹县农村乡村振兴典范；2.农业田园综合体的标杆；3.山丹城乡特色高效农业的标杆；4.打造集生态环保、观光旅游、休闲娱乐、生产体验为一体的特色田园综合体项目。种植各类观赏花卉1700亩，观景林种植管护300亩，绿化、美化260亩，牵牛、石斛等点缀花卉8万株以上。增加土地流转户年增收5000元以上，旅游人数较上年增加30%以上，新增就业岗位20人，地表环境良好率和绿化率达到90%以上。以田园综合体项目建设提供的政策支撑，促进项目招商引资和产业发展，群众满意度和附近村社参与度和满意度达到95%以上。

- 二、项目资金情况

- （一）项目建设内容完成情况

- 2023年国家重点生态功能区转移支付资金“如意花海”田园综合体项目专项资金预算350万元，该专项资金到位350万元。

- 2023年“如意花海”田园综合体项目建设内容全部完成。

- （二）项目资金支出情况

- 2023年国家重点生态功能区转移支付资金“如意花海”田园综合体项目专项资金，截止2022年10月22日止，该专项资金已使用350万元，其中，土地租赁费1,079,636.20元；种植费用1,141,800.00元；保洁管理费用234,045.57元；购买花卉、苗木费用612,491.33元；设施维修费用432,026.90元。项目资金执行率100%。

- （三）项目资金管理情况

- 2023年国家重点生态功能区转移支付资金“如意花海”田园综合体项目专项资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。专项资金严格按程序进行管理，资金做到专款专用，无挪用和截留现象。报销支付资金时，财务人员按照财务管理有关规定严格审核把关。

- 三、项目绩效目标完成情况及效益分析

- 2023年国家重点生态功能区转移支付资金“如意花海”田园综合体项目专项资金的下达对我县旅游产业发展发挥积极作用，其中花海广告标识牌制作200余平方，景区地砖更换及铺设近4500平米，基础设施维护维修30余项。种植各类观赏花卉1580亩，观景林种植管护300亩，绿化、美化280亩，牵牛、石斛等点缀花卉8万株以上。增加土地流转户年增收5000元以上，旅游人数较上年增加30%以上，新增就业岗位20人，地表环境良好率和绿化率达到90%以上。以田园综合体项目建设提供的政策支撑，促进项目招商引资和产业发展，群众满意度和附近村社参与度和满意度达到95%以上。

- 2023年由于清泉村一社修建蓄水池和大佛寺建设占用100亩土地，实际种植花卉、苗木等2160亩。在项目实施过程中，管理人员加强项目区日常管理管护，保持项目区卫生整洁。设备设施完善率、绿化率、正常运转率以及项目完成率达95％。 在社会效益方面，一是吸引游客，带动地方经济发展。二是将与山丹大佛寺景区形成旅游综合游览区，打造山丹旅游的新名片，促进旅游发展，助力乡村振兴战略。三是不断提高城市知名度，提升游览档次。 我县游客对当地的旅游服务满意度达到95％以上，达到预期目标。

- 自评结论

- “如意花海”田园综合体项目的建成投用，不断提升城市知名度，展现“彩虹城市·五彩山丹”的魅力，打造全域全季全时新业态。该项目的实施，进一步改善了生态环境，有效助推美丽乡村建设，构建起山丹文化旅游新名片，带动地方经济。促进旅游产业发展，助力乡村振兴，提高山丹人民幸福指数，为彩虹城市添彩。已完成预期绩效目标，绩效评价得分93分。

- 五、存在的问题

- 景区管理人员及绩效评价工作人员对业务不熟练，影响整体绩效评价的动态性、准确性、客观性。

- 六、下一步打算

提高景区管理人员和绩效评价工作人员的业务水平，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，确保项目的质量和进度。

- 山丹县文体广电和旅游局

- 2023年12月20日