山丹县2023年度第一批省级旅游发展专项资金项目绩效自评报告

- 项目基本情况

- （一）项目概况

- 2023年山丹县第一批省级旅游发展项目内容为山丹县长城国家文化公园建设项目；山丹县甘凉咽喉风景道示范段建设项目。

- 项目绩效目标

- （1）数量指标：2023年第一批省级旅游发展专项资金的下达对我县旅游产业发展发挥积极作用，提升了景区、乡村旅游点的基础设施。

- （2）质量指标：各相关旅游景点参观人数，乡村旅游接待人次增长率达到20%和18%，均达到年度指标值，设备设施使用率，新建、维护场地正常运转率以及项目完成率都达100%。

- （3）效益指标：我县相关旅游景区（点）和乡村旅游收入增长率都达20%以上，旅游服务水平、旅游休闲观光产业知名度、旅游资源保护水平、环境改善水平以及旅游影响力都在逐年提升。

- （4）满意度指标：我县游客对当地的旅游服务满意度达到95%以上，超过年度指标值90%。

- 二、项目资金情况

- （一）项目建设内容完成情况

2023年甘肃省财政厅下达第一批省级旅游发展专项资金60万元，分别是：山丹县长城国家文化公园建设项目50万元，山丹县甘凉咽喉风景道示范段建设项目10万元，资金到位率100%，项目建设内容全部完成。

      - 山丹县长城国家文化公园建设项目到位资金50万元，项目建设为服务设施完善硖口驿站和金山子驿站装修：吊顶天棚385㎡、墙面粉刷578㎡、墙面装饰板158㎡、成品隔断189㎡、打造酒吧台81.3㎡、改造线路。硖口驿站和金山子驿站设施设备采购：购置桌子10套、写字台1套、窗户14个、小桌子3个、咖啡座10套、服务中心沙发3套、办公桌4个、沙发6组、文件柜4组、餐饮接待室餐桌2套、货品展示柜16组、藤编本色灯具5套、优质钢材高透光装饰吊灯5套、优质钢材高透光装饰50套。山丹县甘凉咽喉风景道示范段建设项目到位资金10万元，完成项目配套设施涉及长城山丹段文物影响评价报告。

- （二）项目资金支出情况

- 2023年山丹县第一批省级旅游发展专项资金拨付到位60万元，截止2023年12月31日止，该专项资金已全部支付完毕。

- （三）项目资金管理情况

- 2023年山丹县第一批省级旅游发展项目：山丹县长城国家文化公园建设项目、山丹县甘凉咽喉风景道示范段建设项目专项资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。专项资金严格按程序进行管理，资金做到专款专用，无挪用和截留现象。报销支付资金时，财务人员按照财务管理有关规定严格审核把关。

- 三、项目绩效目标完成情况及效益分析

- 一是在项目实施过程中，严格执行监理制、招投标制、合同制，提高项目实施的质量和效益；按进度如期拨付项目有关费用，保证资金到位，保证实施进度；定时或不定时对项目的资金使用情况、质量情况、进度情况进行检查，同时接受社会的监督。

- 二是对项目资金实行专户存储、专人管理、专账核算、专款专用，做到入账及时、台账清晰。资金支付程序合理规范，实行国库集中支付制度，资金支付进度符合财务管理要求。

- 三是2023年第一批省级旅游发展专项资金给我县旅游产业发展提供了机遇，使景区、乡村旅游点的旅游基础设施有了较大改善，旅游服务设施进一步完善，汉明长城景区和硖口村村集体收入进一步增加。

- 自评结论

- 山丹县长城国家文化公园建设项目、山丹县甘凉咽喉风景道示范段建设项目已全部完成，不断提升了山丹文化旅游知名度和美誉度，打造全域全季全时旅游新业态。该项目绩效得分92分。

- 五、存在的问题

- 管理人员及绩效评价工作人员对业务不熟练，影响整体绩效评价的动态性、准确性、客观性。

- 六、下一步改进工作的措施

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，确保项目的质量和进度。

- 山丹县文体广电和旅游局

- 2023年12月20日