山丹县南湖公园提升改造（仙提书院复原）

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目建设用地位于张掖市山丹县南湖公园，规划用地面积6471.06平方米。山丹县南湖公园提升改造（仙堤书院复原）项目，主体建筑、安装及装饰装修工程已全部完工，为了使之可以尽快高效利用，在该建设主体建筑完成的基础上，继续完善基础设施配套工程，配套附属围墙、景墙工程及室外地面工程、室外水电管网工程。该项目到位资金40万元，我局实际支出40万元。

（二）项目绩效目标

直接、有效的展现我县人文风情、历史积淀，提升文化旅游的体验层次，增强城市文化底蕴，进一步扩大山丹旅游影响力。

二、项目资金情况

- （一）项目建设内容完成情况

- 山丹县南湖公园提升改造（仙提书院复原）项目资金到位40万元，资金到位率100%。2023年5月31日项目主体建筑、安装及装饰装修工程已全部完成。

- （二）项目资金支出情况

- 专项资金40万元，实际执行40万元，执行率100％。主要支出用于完善基础设施配套工程，配套附属围墙、景墙工程及室外地面工程、室外水电管网工程。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经严格审核使用。

三、绩效目标完成情况及效益分析

- （一）项目绩效目标完成情况

- （1）数量指标：专项资金的下达对我公司发展发挥积极作用，全部用于完善基础设施配套工程，配套附属围墙、景墙工程及室外地面工程、室外水电管网工程费用支出。

- （2）质量指标：设备设施完善率、正常运转率以及项目完成率都达100％。

- （3）效益指标：

- 一是充分发挥文化场馆的作用，成为当地群众文化艺术的活动中心、辅导中心和研究中心；

- 二是对于发展文化旅游产业，提升城市品味、提高城市地位、打造城市名片、促进区域经济社会发展等具有重要意义；

- 三是可以不断提高城市知名度，提升游览档次。

- （4）满意度指标：我县游客对场馆服务满意度达到95％。

- （二）产生的效益

- 1.社会效益：群众文化素养、文体活动多样性不断提高。

2.可持续影响指标：丰富群众文化生活、加快我县公共文化事业发展。

- 四、自评结论

- 山丹县南湖公园提升改造（仙堤书院复原）项目始终以工程质量、安全为中心。在公共文化基础设施建设进行中，我们在内设装修及材料购选方面，主要选择询价方式，经过多家商家进行比较，和影响面广、价格又相对便宜商家签订合同，以降低项目成本。通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本，没有产生不必要的经费，现此项目已圆满完成。该项目产出指标50分，效益指标23分，满意度指标10分，预算资金执行率10分，自评得分总分为93分。

五、下一步改进工作的措施

下一步工作措施：一是高度重视。项目主管局和县财政局要高度重视专项资金的使用，严格资金的审批，提高资金的使用效益。二是规范管理。项目单位要严格按照项目资金管理办法规范管理资金，做到专项专用，杜绝截留、挤占、挪用现象发生。三是加快支出进度。要及早谋划项目，做好项目的前期准备工作，待项目资金下达后及时形成实物工作量。

山丹县文体广电和旅游局

2023年12月20日