山丹县“彩虹山丹.如意花海”消防塔

项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

- （一）项目概况

- 近年来，山丹县委、县政府抢抓国家实施“一带一路”战略和乡村振兴战略的契机，深入贯彻落实省委打造“交响丝路、如意甘肃”旅游发展新定位和推动旅游强省建设精神，以建设“文化旅游山丹”为目标，着力打造焉支风、马场梦、长城魂、艾黎情、佛山缘五张文化旅游品牌。为有效推动全县旅游业和经济社会发展，因地制宜提出了建设以G312美丽乡村和通道经济示范带、S590民俗文化体验和乡村旅游示范带、S315长城文化和锦绣田园示范带、“如意花海”旅游文化产业融合发展示范区、焉支山周边沿线乡村旅游示范区“三线两区”为主的五大乡村振兴示范带。“如意花海”田园综合体项目位于县新城区和山丹大佛寺景区之间，项目总投资1.3亿元，以观光小火车路为轴线，向两侧农田区域辐射，全长4公里。

- 2019年7月3日，彩虹山丹如意花海项目推进领导小组〔2019〕2号会议同意县农投公司《关于在彩虹山丹如意花海景区内建设观景平台的报告》，决定修建彩虹山丹如意花海观景平台。2022年3 月7日县长办公会会议确定，彩虹山丹如意花海观景平台主要用于山丹县城乡整合产业园的消防观察，同时作为如意花海观景平台，更名为“彩虹山丹.如意花海”消防塔。

- 项目绩效目标

- “如意花海”田园综合体项目的实施将进一步丰富我县旅游业态，大力提升文化品位和对外形象，引客入丹带动地方经济发展，促进乡村振兴，提高山丹人民幸福指数。“彩虹山丹.如意花海”消防塔项目的建设，主要用于山丹城乡整合产业园的消防观察，同时作为如意花海观景平台，将与花海相得益彰，成为花海一景和标志性建筑。消防塔的建成将进一步吸引县内外广大游客，同时有力地带动山丹夜间经济发展。

- 二、项目资金情况

- （一）项目建设内容完成情况

- 2023年县政府拨付“彩虹山丹.如意花海”消防塔项目财政资金30万元，资金到位30万元，资金到位率100%。

- “彩虹山丹.如意花海”消防塔项目建设内容已全部完成。

- （二）项目资金支出情况

- 2023年县政府拨付“彩虹山丹.如意花海”消防塔项目财政资金30万元，资金到位30万元，支付承包商工程款30万元。项目资金执行率100.00%。

- （三）项目资金管理情况

- “彩虹山丹.如意花海”消防塔项目资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。专项资金严格按程序进行管理，资金做到专款专用，无挪用和截留现象。报销支付资金时，财务人员按照财务管理有关规定严格审核把关。

- 三、项目绩效目标完成情况及效益分析

- “彩虹山丹.如意花海”消防塔建设项目已全部完成建设，达到设计要求。“彩虹山丹.如意花海”消防塔项目的建成，在监控火情，预防火灾发生和预警，对山丹城乡整合产业园的防火防灾起到了积极的作用。同时作为如意花海观景平台，与如意花海相得益彰，成为花海一景和标志性建筑。消防塔的建成，与山丹大佛寺景区形成旅游综合游览区，打造山丹旅游的新名片，为进一步吸引县内外广大游客，促进旅游发展，助力乡村振兴战略，带动山丹夜间经济发展起到了助推器的作用。提高了城市知名度，提升游览档次。游客对项目建设满意度达到95％以上，达到预期目标。

- 自评结论

- “彩虹山丹.如意花海”消防塔项目的建成投用，为防火防灾和不断提升城市知名度，展现“彩虹城市·五彩山丹”的魅力，打造全域全季全时新业态起到了助推器的作用。促进了旅游产业发展，助力乡村振兴，提高了山丹人民幸福指数，为彩虹城市添彩。已完成预期绩效目标，绩效评价得分93分。

- 五、存在的问题

- 项目管理人员及绩效评价工作人员对业务不熟练，影响整体绩效评价的动态性、准确性、客观性。

- 六、下一步改进工作的措施

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，确保项目的质量和进度。

- 山丹县文体广电和旅游局

- 2023年12月20日