附件5

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据山丹县发展和改革局文件（山发改[2021]71号）关于山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础配套设施改造项目可行性研究报告的批复进行实施，2023年山丹县财政局先后五次拨付山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造基础配套设施补助资金3619万元。

二、绩效目标完成情况

- （一）资金投入情况分析

- 1.项目资金情况到位分析：山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础配套设施改造项目（319万元）分别于2023年1月9日（75万元）、2023年3月21日（77万元）、2023年4月25日（77万元）、2023年5月31日（90万元）、2023年12月30日拨入我单位账户。

- 2.项目资金执行情况分析：项目资金下达后，我公司按照双方签订的工程施工合同约定，于2023年5月将项目到位资金（3619万元）全额拨付至该项目基础配套设施实施企业。

（二）总体绩效目标完成情况分析

山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目对博兴家园、一中家属楼等12处老旧小区的小区房屋公共区域修缮，小区内基础设施、小区公共服务设施及周边配套设施进行改造，共计1235户，总建筑面积12.09万平方米，基础配套设施栋数35栋。本项目建设期为24个月（即2021年9月-2023年9月）。

- 绩效目标完成情况分析

- 产出指标完成情况分析

- 数量指标：山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础配套设施改造项目，改造面积12.09万平方米、改造户数1235户、基础配套设施改造栋数35栋。

- 质量指标：山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础配套设施改造项目现已完工，并进行竣工验收。

（3）时效指标：截止目前，山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础配套设施改造项目竣工结算待进行财政评审。

- 效益指标完成情况分析

- 经济效益指标：该项目的实施形成固定资产投资319万元。

- 社会效益指标：山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础配套设施改造项目的建设促进了主城区的建设和经济的发展；也满足了地区经济发展对运输环境及其条件改变的要求；也改善了生态环境、推进科学文化事业的发展，促进国民经济的增长，改善人民生活水平。

- 可持续影响指标：社会公共服务水平极大幅度提升。

- 3.满意度指标完成情况分析:通过实施山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础配套设施改造项目的建设有利于改善居民的生活环境，提升了群众幸福感，居民满意度达到90%。

四、自评结论

山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础配套设施改造项目的建设有利于改善居民的生活环境，提升了群众幸福感，并且完善了山丹县城市道路网，拓展城市空间，增加了城市绿地广场，缓促进城乡统筹、协调发展和山丹县区域经济社会的跨越式发展，形成了一个经济繁荣的良好区域格局和空间发展态势。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为90分，评价结果为良好。

山丹县盛浩城市改造建设有限公司

2023年12月15日