山丹县第一次全国自然灾害综合风险

普查房屋建筑和市政设施调查

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

山丹县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目于2021年12月13日在山丹县公共资源交易中心完成公开招标，确定黄河勘测规划设计研究院有限公司为中标单位，中标金额1649500元，后经结算，确定该项目实际结算金额为1541972.43元；山丹县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目（山丹马场），通过询价确定山丹县仁爱测绘有限公司为实施单位，合同金额217500元；山丹县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目（县级核检），通过询价确定山丹县仁爱测绘有限公司为实施单位，合同金额50000元。该项目服务的主要内容：山丹县包括山丹马场的农村房屋建筑调查、城镇房屋建筑调查、市政设施调查和调查成果的县级核检。

- 绩效目标完成情况

- 资金投入情况分析

- 1.项目资金到位情况分析：2023年度第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施项目资金共计10万元，已全部支付完成。

- 2.项目资金使用情况：本次普查成果于2022年4月通过张掖市级核查，同年5月以平均98.1%的合格率顺利通过了省级核查。目前，已支付项目资金15万元。

- 3.项目资金管理情况分析：专项资金拨付程序规范，审批手续完整。严格专款专用，不存在挪用专项资金情况。

- 总体绩效目标完成情况分析。通过本次普查详细了解了全县房屋建筑和市政设施数量、空间分布及灾害属性特征，建立房屋建筑和市政设施调查成果数据库。为非常态应急管理、常态灾害风险分析和防灾减灾、空间发展规划、生态文明建设等各项工作提供基础数据和科学决策依据。

- 绩效目标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

- 数量指标：已按合同要求时限完成全县农村房屋建筑调查140156栋；城镇房屋建筑调查18940栋；市政设施调查中市政道路49.37公里；市政桥梁4座；并于2022年4月、2022年5月顺利通过市级核检、省级核检。

- 质量指标：普查数据成果质检核查通过率农村房屋建筑调查97.6%；城镇房屋建筑调查94.8%；市政设施调查中市政道路100%；市政桥梁100%；目标完成。

- 实效指标：按照合同约定时限完成所有普查任务，目标完成。

- 2.效益指标完成情况分析

- 经济效益：项目的实施普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，有效降低自然灾害带来的损失。

- 社会效益：建立了山丹县房屋建筑和市政设施调查数据库，为非常态应急管理、常态灾害风险分析和防灾减灾、空间发展规划、生态文明建设等各项工作提供基础数据和科学决策依据。

- 可持续影响：为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，可有效降低自然灾害带来的损失。

3.满意度指标完成情况。社会公众对项目实施效益的满意度达到90%以上，目标完成。

三、下一步工作措施

（一）加强资金管理。加强与上级部门的对接，积极争取上级财政补助资金，在落实好普查经费的同时，加强资金使用的监督和绩效管理，确保专款专用，提升资金使用绩效。

（二）加强总结提炼。充分发挥技术团队的作用，强化成果应用及经验总结，持续将普查数据和成果应用到日常的应急管理、防灾减灾救灾、社会治理和风险管理等各项工作中，让普查成果更好地服务全县经济社会发展，最大程度防范化解各类灾害风险，有效降低自然灾害带来的损失。

（三）持续动态监测。持续加大对重点对象、重点区域的住房和市政基础设施的动态监测，坚持排查全覆盖与精准监测同步抓，做实、做细房屋建筑和市政设施安全运行基础工作，为防范化解重大灾害风险提供重要科学依据，切实保障好人民群众生命财产安全和国家安全。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据项目支出绩效自评指标评分表评分标准，综合自评得分91分,评价结果为优秀。对本绩效自评结果我局将在今后的项目实施中积极加以应用，同时将在一定范围内公开具体情况，接受群众监督。

山丹县住房和城乡建设局

2023年12月20日