附件5

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据张掖市金源电力工程有限责任公司山丹县分公司关于支付山丹县仁和西路（南端）道路电力改造工程款的申请，2023年山丹县财政局拨付山丹县仁和西路（南端）道路电力工程改造款20万元。

二、绩效目标完成情况

- （一）资金投入情况分析

- 1.项目资金情况到位分析：山丹县仁和西路（南端）道路电力改造工程款（20万元）于2023年11月22日拨入我单位账户。

- 2.项目资金执行情况分析：项目资金下达后，我公司按照双方签订的工程施工合同约定，于2023年11月30日将项目到位资金（20万元）全额拨付至施工企业张掖市金源电力工程有限责任公司山丹县分公司账户。

（二）总体绩效目标完成情况分析

山丹县仁和西路(南端)道路电力改造工程，建设内容包括:新建10千伏线路0.6435公里，采用导线型号JKLYJ-10-240mm，组立杆塔20基，新建10KV柱上变压器4台。架设低压架空线路0.6275公里，采用JKLYJ-1-150mm绝缘导线。该项目工程目前已全部竣工投运。

- 绩效目标完成情况分析

- 产出指标完成情况分析

- 数量指标：2023年山丹县仁和西路(南端)道路电力改造工程新建10千伏线路0.6435公里，采用导线型号JKLYJ-10-240mm，组立杆塔20基，新建10KV柱上变压器4台。架设低压架空线路0.6275公里，采用JKLYJ-1-150mm绝缘导线。

- 质量指标：国网甘肃省电力公司山丹县供电公司于2023年4月26日对山丹县仁和西路(南端)道路电力改造工程出具工程质量合格验收单。

- 时效指标：2023年4月26日实施完成。

- 效益指标完成情况分析

- 经济效益指标：该项目的实施形成固定资产投资42.26万元。

- 社会效益指标：给周边环境带来效益，改善了道路周边人居环境，提升了群众的幸福感。

- 可持续影响指标：社会公共服务水平极大幅度提升。

- 3.满意度指标完成情况分析:通过实施山丹县仁和西路(南端)道路电力改造工程，较大程度的提升了仁和西路（南端）周边居民的幸福指数，居民满意度达到90%。

四、自评结论

山丹县仁和西路(南端)道路电力改造工程有利于改善居民的生活环境，提升了群众幸福感，是完善片区路网功能的需要，是提高国土使用效益的需要，是经济发展对道路交通的要求，对于完善先去工用设施、提高城镇国土使用效益有重要意义。

从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为90分，评价结果为良好。

山丹县盛浩城市改造建设有限公司

2023年12月15日