农村危房改造补助资金项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于统筹做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的通知》(甘办字〔2021〕10号)精神，继续实施农村危房改造和农房抗震改造，逐步建立农村低收入人口住房安全保障长效机制，根据《财政部、住房城乡建设部关于提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》(财社〔2022〕145号)，2022年12月16日，甘肃省财政厅甘肃省住房和城乡建设厅联合下发了《关于提前下达2023年中央和省级财政农村危房改造补助资金预算的通知》（甘财综〔2022〕56号），山丹县住房和城乡建设局作为项目主管部门，根据上级文件要求及山丹县实际，制发了《山丹县2023年农村危房改造及农房抗震改造工作方案》（山危改〔2023〕2号）。项目实施单位各乡镇，补助资金用于符合条件的农村低收入群体(“六类户”）实施危房改造和农房抗震改造，实施周期为1年，并在2023年完成。

（二）项目绩效目标

项目总目标为支持192户农村低收入群体等重点对象实施农房抗震改造，保障其基本住房安全。

- （1）产出指标

1.数量指标

农村低收入群体等重点对象危房改造户192户。

2.质量指标

改造后房屋验收合格率定为100%，对象准确率100%，农房设计为有基本设计或采用标准图集。

3.时效指标

危房改造和农房抗震改造开工率定为100%，危房改造和农房抗震改造竣工率90%以上。

4.成本指标

制定和实施分类分级差异化补助政策全面落实，因地制宜科学选择改造方式减轻农户负担。

- （2）效益指标

- 1.社会效益指标

- 实施危房改造和抗震改造后房屋抗震能力达到当地抗震设防标准，因地制宜完善农房功能，建筑节能改造根据实际同步实施，农村房屋新型建造技术根据实际推广应用。

- 2.可持续影响指标

实施改造后房屋后续使用年限拆除重建大于30年，维修加固大于15年。

- （3）满意度指标

实施改造农户满意度大于90%。

二、项目资金情况

根据甘肃省财政厅、甘肃省住房和城乡建设厅《关于调整下达2023年中央和省级财政农村危房改造补助资金预算的通知》（甘财综（2023）45号文件，批复资金330.41万元，项目实际支出资金330.24万元。付款方式，改造对象在县级验收组验收合格后，通过“甘肃省财政惠民补贴资金一卡通兑付系统”将补助资金一次性支付到农户“一折通”账户。其中9月发放补助资金106.64万元，62户; 11月发放补助资金127.28万元，74户，12月发放补助资金96.32万元，56户。

三、绩效目标完成情况及效益分析

（一）绩效目标完成情况

根据实际完成值计算及对比，所确定的绩效目标全部完成。

- 效益分析

- （1）经济效益。一是该项目的实施，可带动群众参与项目建设，还可吸纳脱贫群众参与项目建设，有效增加群众收入。二是该项目实施过程中同步实施了节能改造，房屋冬暖夏凉，使用过程中使建筑能源利用效率进一步提高，大副降低了能源消耗，老百姓大幅节约了使用成本，据调查，完成节能改造后，室内节能降耗最低达到30%。

（2）生态效益。该项目实施过程中同步实施了节能改造，老百姓入住后减少了能源消耗，绿色建筑可从根本上解决能源短缺和污染问题，进一步推动绿色经济社会发展。

（3）社会效益。实施危房改造和抗震改造后房屋抗震能力全部达到当地抗震设防标准,完善农房功能明显改善,建筑节能改造全部同步实施建筑节能改造,农村房屋新型建造技术推广应用带动农村房屋品质明显提升。

（4）可持续影响。实施改造后房屋后续使用年限拆除重建后续使用年限大于30年，维修加固后续使用年限大于15年。

（5）服务对象满意度。实施改造农户满意度95%。

四、自评结论

农村危房改造补助资金项目实施后全部取得的了预期的绩效目标，项目支出绩效自评分值为92分。

五、存在的问题

农村抗震房改造过程中，采取以农户为主体，农户自己备料，自己修建，或者雇佣农村瓦工按照农村原来的建设方式、方法、要求和思路修建的农房并不能显著提高农房品质、质量和抗震能力。

六、下一步改进工作的措施

下一步,我局将持续巩固拓展脱贫攻坚成果，深入推进乡村振兴实施战略,持续做好农村房屋动态监管，扎实开展农村危房改造，结合全县生态及地质灾害避险搬迁工作，加强与乡镇沟通协调，对符合危房改造条件的“六类重点对象”，实行“应改尽改”，通过拆除重建、维修加固等方式，进一步提高农村住房建设质量水平，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。一是推广新型装配式住房。大力宣传推广绿色环保新型会钢筋会凝土装配式建筑，大力推动零碳智慧装配式建筑在农房抗震改造中的利用。让农村房屋品质、房屋质量、安全性进一步提升。通过拆除重建、维修加固等方式，确保农村低收入群体等“六类”对象住上安心房、放心房。二是提升农房设计和建造水平。规范程序管理，建立农村房屋设计、审批、施工、验收全过程管理制度。组织编制农村住房标准图集，加大图集宣传推广力度，突出汉、明清清雅风格，确保具体工作落实落细。项目自评分数92分，评价结果为优秀。

山丹县住房和城乡建设局

2023年12月20日