山丹县污水处理厂提升改造工程

绩效自评报告

（市政公用事业服务中心）

- 项目基本情况

（一）项目概况

1．新建一套污水源热泵制热系统，利用污水处理后中水中的温执量，给污水处理厂厌氧池加热。系统包含一台总制热是3637.5千瓦的集装箱污水源热泵撬装机组，3台低温相变热器，4台316不锈钢预热器等其他配套设施；

2．污水处理厂办公楼前新建1座有效容积为300m的调节池，配套2台潜污泵（1用1备）和2台潜流搅拌器；

3．在厂区内新建污水收集管网共568m，配套建设钢筋混凝土污水检查井12座、污水混凝土闸槽井3座，钢筋混凝土阀门井1座；

4．在旋流沉砂池后新建一座巴氏计量槽，配有明渠流量计；

5．对厂内1＃和2# DE 氧化沟和旋流沉砂池做防水工程，总面积为5500㎡;

6．在3＃氧化沟池内新增152套橡胶膜管式微孔曝气器，共新增爆气量为31.00m³/min。

- 绩效目标完成情况

- 资金投入情况分析

- 1.项目资金到位情况分析：山丹县污水处理厂提升改造工程项目资金（200万元）是我单位2023年年初预算资金，于2023年1月拨入我单位财政大平台。

- 2.项目资金执行情况分析：项目资金下达后，我中心高度重视，于2023年9月8日向甘肃华胜工程咨询有限公司张掖分公司支付5万元整，2023年9月13日向甘肃丰榕试验检测有限公司支付1.6万元整，2023年9月15日向甘肃骏诚建业工程有限公司支付193.4万元整。

- 3.项目资金管理情况分析：该项目资金严格按照政府会计制度执行，坚决做到专款专用，确保每一笔款项支出都符合规定要求。

- 总体绩效目标完成情况分析

- 该项目实施后，提高了污水原水的温度，使的污泥活性提高，从而提高了污水处理量，减少了冬季污水的排放量，每年可以有效减排CODcr为13.50t，BOD5为8.70t，总氮（TN）1.80t，氨氮（NH3-N）为 1.20t，总磷（TP）为 0.225t。污水处理厂设计处理规模为2.40万m³/d，冬季将污水生化池水温提升至12℃，确保生化池中生物菌的活性，提高冬季污水处理厂生化池的处理效率。

- 绩效目标完成情况分析

- 效益指标完成情况分析

- （1）经济效益：通过项目实施，可推动节能减排工作，提高水资源利用率，增加经济效益。

- （2）社会效益：可提高污水处理厂出水水质标准，完善城市功能，改善城市及地表水环境。

（3）生态效益：对防止山丹河流域污染，保障人民身体健康，改善生态环境，实现水资源的可持续发展极具有重大意义。

- （4）可持续影响：从城市发展空间方面来看，升级改造工程实施后，将彻底解决污水处理厂1、2号氧化沟渗水、污水计量不准、冬季处理能力低等问题，有效提升冬季氧化沟污水温度，大幅提升污水处理能力，保证污水处理厂正常运行，符合环保要求，达标排放。进一步完善镇区污水处理等基础性市政设施建设，利于早日实现上述镇区的规划目标，加快当地社会经济发展步伐。

- 满意度完成指标情况分析

- 通过实施升级改造工程，有效完善了山丹县市政基础设

- 施，大幅提升污水处理能力，解决了污水计量不准、冬季处理能力低等问题，改善居民生活条件，降低水污染对山丹河及周边的环境影响，逐步优化生态环境，产生显著的社会和环境效益，居民满意度达到95%。

三、下一步工作措施

- 要求公司严格遵守安全生产有关管理规定，扎实开展设施设备运行、维护，随时接受行业安全检查人员和甲方安检人员的监督检查，采取必要的安全防护措施。确保工艺区规范、有序、文明、整洁。建立完备的质量控制体系，实施质量验收控制计划，对城镇污水处理厂运行、维护过程进行监督检查、全程控制，依靠扎实有效的过程管理，确保高质量完成本工程。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的实施可提高污水处理厂出水水质标准，完善城市功能，改善城市及地表水环境，推动节能减排工作，提高水资源利用率等。对防止山丹河流域污染，保障人民身体健康，改善生态环境，实现水资源的可持续发展极具有重大意义。

山丹县市政公用事业服务中心

2023年12月13日