山丹县仓储物流中心建设项目

建设项目事前绩效自评报告

2024年2月

山丹县仓储物流中心建设项目

建设项目事前绩效自评报告

# 一、评估对象

项目名称：山丹县仓储物流中心建设项目建设项目

项目单位：山丹县聚鑫城投投资发展有限责任公司

项目属性（新增/延续）：新增

项目总体目标：

目标1：一期建设：1#库房1,720 平方米，2#库房2,040 平方米，3#库房3,100 平方米，4#库房3,120 平方米，5#库房6,560 平方米，餐厅400 平方米，附属用房504 平方米，公共卫生间50 平方米，停车场43,470 平方米，并配套完成其室外（道路硬化、绿化、给排水、消防、暖气、强弱电、消防水池）等附属设施；

目标2：二期建设：1#库房1,840 平方米，2#库房1,840 平方米，3#库房1,840 平方米，4#库房1,840 平方米，5#车辆检测1,320 平方米，6#车辆检测1,320 平方米，并配套完成其室外（道路硬化、绿化、给排水、消防、暖气、强弱电）等附属设施；

目标3：按照可持续发展战略，为山丹县的快速、稳定发展需要，完善基

础设施建设；

本项目总投资9,600.00万元，拟申请债券资金总额：7,680.00万元。

# 项目概况：

# （一）项目背景

仓储物流是我国物流行业中承上启下的重要环节，是社会商品流通的必不可少的环节。2022 年7 月，中国仓储指数为53.1%，物流业景气指数为48.6%，均保持在较高水平。随着政策的逐步落实，商品流通趋于顺畅，仓储物流业仍将保持向好势头。

仓储物流行业是实体经济的重要组成部分，近年来，国家不断推动仓储物流行业的发展，我国物流行业已经进入高质量发展阶段。高质量发展是中国由物流大国向物流强国转变的必由之路，我国仓储物流行业也将在政策引导下坚持稳中求进的总基调，随着我国人口老龄化进程不断加快，劳动人口占比呈逐年下降的趋势，同时制造业就业人员的平均工资不断升高。劳动力成本的上升使企业采用先进物流装备和制造装备来实现降本增效的动力增加，将推动仓储物流行业智能化的发展进程。

近年来，互联网、物联网、人工智能、大数据、云计算等新技术逐步应用于仓储、运输、配送等各个仓储物流环节，使得仓储物流场景数字化、供应链内的元素相互连接、供应链决策更加智能，为推动仓储物流产业的全面升级和迭代提升奠定了技术基础，提高仓储物流行业效率。

# （二）主要内容及实施情况

用地面积151,018 平方米（约226. 53 亩），其中一期用地95,819 平方米（约143.73 亩），二期用地55,199 平方米（约82.8亩），规划总建筑面积27,629 平方米。其中一期建设： 1#库房1,720 平方米， 2#库房2,040 平方米， 3#库房3,100 平方米，库房3,120 平方米， 5#库房6,560 平方米，餐厅400 平方米，附属用房504 平方米，公共卫生间50 平方米，停车场43,470 平方米，并配套完成其室外（道路硬化、绿化、给排水、消防、暖气、强弱电、消防水池）等附属设施；二期建设： 1#库房1,840 平方米，2#库房1,840 平方米， 3#库房1,840 平方米， 4#库房1,840 平方米，5# 车辆检测1,320 平方米， 6# 车辆检测1,320 平方米，并配套完成其室外（道路硬化、绿化、给排水、消防、暖气、强弱电）等附属设施。

二、评估依据及方式和方法

# （一）评估依据

本项目评估论证的直接依据有：

1.《中华人民共和国预算法》

2.《中华人民共和国预算法实施条例》

3.《政府投资条例》

4.国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本)》

5.国家发展和改革委员会、财政部、住房和城乡建设部交通运输部、水利部、人民银行等六部委颁发的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》

6.《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发【2014】43号）

7.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）

8.《中共中央国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》（中发【2018】27号）

9. 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈地方政府隐形债务问责办法〉的通知》（中办发【2018】46号）

10. 《财政部关于印发〈项目支岀绩效评价管理办法〉的通知》（财预【2020】10号）

11. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）

12. 《关于印发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（财预【2021】61号）

13.《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理办法>等6个办法和规程的通知》（甘财绩【2020】5号）

14.《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（甘财预【2021】54号）

15. 《山丹县仓储物流中心建设项目建设项目可行性研究报告》

16.《山丹县发展和改革局关于山丹县仓储物流中心建设项目建设项目可行性研究报告的批复》（山发改【2022】298号）

# （二）自评程序

1.成立自评小组

我们成立了由财政金融专家、注册会计师、法律专家、投资咨询工程师、资产评估师等专家团队组成的自评小组，采取分项和综合相结合的方式对项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性进行评估论证。

2.审查分析资料

审查分析资料是进行项目事前绩效评估的核心环节，自评小组在确保项目相关资料及其数据信息的真实性、完整性、准确性的基础上，从政策和逻辑上评估项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性。

3.设置事前绩效评估指标

根据评价依据及项目具体情况设置事前绩效评估指标。

4.事前绩效评估指标打分

在了解项目具体情况、审查项目资料的基础上，自评小组对设置的事前绩效评估指标进行打分评价。

5.编写自评报告

在了解项目具体情况、审查项目资料的基础上，自评小组围绕各自负责的专业领域进行专项评估，由专人负责撰写整体自评报告，并由项目主管负责人进行审核。

# （三）论证思路及方法

1.论证思路

本次自评报告主要关注项目实施的必要性、公益性、收益性；项目建设投资合规性与项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；债券资金需求合理性；项目偿债计划可行性和偿债风险点；绩效目标合理性等方面。

2.论证方法

事前绩效评估方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

成本效益分析法，是指将政策和项目存续期内的支出与效益进行对比分析，以评估政策和项目的资金及管理效率。

比较法，是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史与当期情况、不同部门与地区同类政策和项目安排的比较，综合分析政策和项目的绩效情况。

因素分析法，是指通过综合分析影响政策和项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，对政策和项目进行评估。

最低成本法，是指对预期效益不易计量的政策和项目，通过综合分析测算其最低实施成本，对政策和项目进行评估。

公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式，对政策和项目进行评估。

根据评估思路及项目具体情况，自评小组主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法进行评估。

# 三、自评内容与结论

# （一）项目实施的必要性、公益性、收益性

1. 项目建设符合我国及甘肃省物流事业发展的需要

物资流通是由多种要素组成的一个大系统，它为适应社会化大生产既深度分工又广泛协作的要求应运而生，通过加速实现商品流动社会化与现代化，达到以较低的流通消耗获取最大限度经济效益的目标。现代物流产业在国际上已成为商品市场体系中最重要的流通组织形式，也是现代市场营销方式的有效载体，其中，第三方物流业更是得到了迅猛而蓬勃发展。因此，随着国内企业对物流成本控制的日益重视，客户对服务需求水平的逐步提高和日趋多元化，我国物流业的发展具有广阔的空间。为促进我国物流事业发展的需要，国家已将物流配送列为重点发展的产业。因此，建立现代机械仓储物流中心，既满足城市功能配套需要，符合省政府政策方向，也解决目前项目辐射区“运输难”和“交易难”的问题，具有重要的现实意义。

2. 项目建设符合引导和转化某市潜在物流需求的需要

物流活动作为一种经济活动，需要在供、需两个方面不断地相互适应、相互满足。虽然山丹县及其区域内当前存在着巨大的物流需求，但相当的物流需求是一种低水平的物流需求，表现为相当部分传统商业企业与生产企业仍保持着以自我为中心、“大而全”、“小而全”的传统经营组织模式，尚未认识到通过联合规划与作业，形成高度整合的供应链体系改善目前的生产供应与产品销售；企业在生产、销售的经营活动过程中对建立在供应链管理基础上的跨企业、跨行业的联合重视不够，在推行各自的技术标准。管理标准、工作标准时尚未意识到建立共同的物流标准的重要性，真正意义上的物流需求难以形成。

随着山丹县整体经济的发展，这种初步意义上的物流需求将必然向现代高水平的物流需求转化，在这一转化的进程中，提高山丹县在物流服务供给能力方面的水平是至关重要的。本项目建成后将有力地加强现有公路网与周围交通网的衔接以及交通运输设施与库、场设施的衔接，使现有物流资源得以合理整合，基础设施及其技术装备的运作水平得以提高。

3. 项目建设符合支持有效的物流市场机制建立的需要

物流的市场化与经济发展的市场化程度直接相关，同时也与市场开放、管制相关联。有效的物流市场机制建立要求市场更加开放，管制更加合理和科学，物流活动具有网络化的特点，物流中心只是其网络上的一个结点，需要网络上各个结点之间相互开放彼此的物流服务市场，便于企业在较大的市场范围内进行兼并、重组以资本运作为手段的企业经营网络建设，并为开展网络化物流经营活动提供与商流相适应的高效物流服务。同时，物流服务活动存在着一系列委托与被委托。代理与被代理的关系。服务的无形化特点、各种复杂的费率协商、服务的标准和衔接、物权的转移、控制和结算的主体等，往往涉及多个方面，需要强有力的制度保障和执行机制，包括市场准入与汰出机制、市场保障机制及商业信用机制等等。

4. 项目建设符合项目建设是促进区域经济发展的需要

物流业发展程度已成为衡量一个国家、地区综合国力和现代化程度的重要标志，发展物流业是推进城市工业化、城市化、市场化和国际化进程，进而提升综合实力和国际竞争力的重要举措。物流业是不断启动市场，促进需求、消费，推动国家经济增长的重要动力，加快发展物流业，有助于降低物流成本，提高物流效率；有助于推动比较优势转化为竞争优势；有助于改善发展环境，满足社会多样化的服务需求；有助于实现集约式发展，提高经济竞争能力和人民生活质量。项目的建设，对提高城市经济运行效率及城市在经济区域的地位和作用具有积极的意义，可促进山丹县现代物流的发展和物流产业的培育，从而产生新的经济增长点，为经济的可持续发展提供新的产业成长支持，为当地提高经济发展水平创造良好的产业布局与发展环境。

综上，我们认为本项目是促进当地经济发展的城乡物流设施项目，具有公益性，属于政府专项债的发债领域，同时本项目可产生部分收益，满足偿债要求。本项共计18分，得分18分。

# （二）项目建设投资的合规性与项目成熟度

1.项目建设投资依法合规，政策风险可控

（1）项目符合地方政府专项债券的支持领域和方向

《中共中央办公厅、国务院办公厅关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字【2019】33号）明确“地方政府和金融机构依法合规使用专项债券和其他市场化融资方式，重点支持京津冀协同发展、长江经济带发展、“一带一路”建设、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展、推进海南全面深化改革开放等重大战略和乡村振兴战略，以及推进棚户区改造等保障性安居工程、易地扶贫搬迁后续扶持、自然灾害防治体系建设、铁路、收费公路、机场、水利工程、生态环保、医疗健康、水电气热等公用事业、城镇基础设施、农业农村基础设施等领域以及其他纳入“十三五”规划符合条件的重大项目建设”。本项目属于城乡物流设施项目，符合地方政府专项债券支持的领域和方向。

（2）项目立项审批已完成

项目单位委托中环城乡规划设计有限公司编制了《山丹县仓储物流中心建设项目建设项目可行性研究报告》，对山丹县仓储物流中心建设项目建设项目实施的背景、必要性、建设条件的可行性、建筑方案的专业性、投资估算与资金筹措运用、项目经济效益、社会效益、投资风险性等方面进行了分析论证，表明项目的建设对完善城市功能配套需要、促进经济社会发展具有重要的意义。

2022年10月26日，山丹县发展和改革局下发文件《山丹县发展和改革局关于山丹县仓储物流中心建设项目建设项目可行性研究报告的批复》（山发改【2022】298号），对本项目可行性研究报告进行了批复，指出本项目可研报告符合报告编制办法的规定，基本达到了可研深度的要求，指示项目单位进一步优化完善设计方案，抓紧开展初步设计等前期工作，积极落实建设资金，合理安排工程进度，确保项目顺利实施。

综上，本项目编制了可行性研究报告，取得了山丹县发展和改革局的批复文件,履行了项目立项审批程序。

2.项目建设成熟度高

（1）项目建设单位经验丰富

山丹县及周边范围内拥有施工资质的施工单位数量较多、技术力量成熟、社会信誉良好，且拥有较为丰富的同类项目施工经验，本项目的施工质量有确切的保障。

（2）项目建设、运营模式成熟

项目建设地点位于山丹县宏定元化工厂东侧，山丹县聚鑫城投投资发展有限责任公司近年来已经实施了多个物流中心建设项目，对于物流中心建设项目不管是从项目前期勘探、测绘，还是项目后期建设方面都有丰富的经验可以借鉴，项目的建设、运营模式较成熟。

（3）项目前期工作成熟度较低

本项目前期对项目工程涉及的范围进行了实地考察，将包括现状评价及建设条件，规范及技术标准，工程方案设计，环境影响评价；项目可行性研究报告的编制工作已经完成；2022年10月26日，山丹县发展和改革局下发文件《山丹县发展和改革局关于山丹县仓储物流中心建设项目建设项目可行性研究报告的批复》（山发改【2022】298号）。

综上，我们认为本项目建设投资依法合规，项目成熟度较高，尚需办理工程建设规划许可证、施工许可证等手续，因此扣分。本项共计20分，得分17分。

# （三）项目资金来源及到位可行性

1.项目资金来源

本次评估的山丹县仓储物流中心建设项目建设项目，总投资9,600.00万元，其中申请债券资金7,680.00万元，企业自筹资金1,920.00万元。

2.资金到位可行性。

（1）政府专项债券资金可获得性。

本项目符合《中共中央办公厅国务院办公厅关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字【2019】33号）和《财政部办公厅国家发改委办公厅关于梳理2022年新增专项债券项目资金需求的通知》（财办预【2021】209号）中的关于地方政府专项债券的支持领域和方向。

本项目的收入来源明确，收入预测基于现行的政府批复价格和合理的市场需求预测，项目前期各项工作符合地方政府专项债券的申请条件，因此合理预期项目有较大可能成功申请到地方政府专项债券资金。

- 自筹资金可获得性

根据项目可行性研究报告，项目总投资9,600.00万元，拟申请债券资7,680.00万元，剩余1,920.00万元的资金缺口由项目单位自行筹措；剩余资金由本单位在建设期内按计划支出，本单位经营状况良好，资产负债率为30.02%，自筹资金可获得性较强。

综上，目前本项目资金来源明确为申请政府专项债券和企业自筹资金，但对于自筹资金可获得性，由于下年度资金预算尚未经过公司审批，资金流向尚存在不确定性，因此扣分。本项共计10分，得分9分。

# （四）项目收入、成本、收益预测合理性

本项目建设内容为修建仓储物流中心，项目的收益主要为厂房租赁收入、停车场收入、物业收入、车辆检测收入，项目预期收入来源明确。项目平均年收入1,610.02万元，项目成本主要包括工资及福利费、日常维修费、车辆检测成本和其他费用，平均年成本442.57万元，平均年净收益1,167.45万元。

综上，本项目的收入、成本、收益预测情况较为合理，项目自身取得的收益可覆盖债券产生的本金和利息，符合政府专项债券相关的偿债要求。考虑到目前对项目预期收入、成本的测算都是基于基本假设前提,项目收益具有一定的不确定性，因此扣分。本项共计10分，得分9分。

# （五）债券资金需求合理性

评估项目总投资9,600.00万元，其中企业自筹资金1,920.00万，拟发行债券资金7,680.00万元，占项目投资的80.00%。本项目目前已编制了可行性研究报告，取得了可行性研究报告批复，其他前期手续正在办理中。

综上，本项目拟申请发行债券资金7,680.00万元，满足资本金占投资总额20%的发债要求，同时债券存续期内，项目收益能覆盖债券本息，因此债券资金需求合理。本项共计10分，得分10分。

# （六）项目偿债计划可行性和偿债风险点

1.项目偿债计划可行性

本项目的收入、成本、收益预测均基于合理的依据，根据收入、成本、收益预测的现金流能够覆盖债券产生的本金及利息，且偿债覆盖率符合专项债券的要求，据此判断，项目偿债计划切实可行。

2.偿债风险点

本项目预计收益可以保障所申请债券资金的还本付息，但是依然存在如下风险：

（1）国家和地方的现行法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策发生重大变化；

（2）国家现行的利率、汇率及通货膨胀率发生重大变化；

（3）税收政策发生重大不利变化；

（4）预测的销售价格、成本发生重大变化；

（5）不可抗力和不可预见因素造成的其他重大不利影响。

总体来看，本项目收益的偿债覆盖率较高，以上风险发生的可能性较低，风险总体可控。

综上，本项目具有偿债计划，但项目收入成本的预测是基于合理假设，存在不确定性，因此偿债能力亦存在一定的不确定性，故酌情扣分；对于偿债风险点，由于外部的市场环境以及内部因素具有不确定性，风险不能全部识别，收益的实现是建立在未来外部环境未发生重大变化的情况下，故酌情扣分。本项共计20分，得分18分。

# （七）绩效目标的合理性

1.绩效目标和指标内容设置指向明确、内容设置合理

建立集中服务运作的机械仓储物流中心，可在一定程度上为改善信用体系的欠缺，降低物流交易成本和提高物流服务效率提供有益的尝试与实践，有助于改善当前商业信用不健全的情况，支持和强化货主对物流服务需求的积极态度，减少自营物流，扩大物流服务的市场需求不足。对山丹县与省内和周边重要的经济中心城市实现市场管制的合理化和科学化，建立良好的市场秩序，形成对物流服务企业活动的良性规范与积极引导，具有十分积极和现实的意义。该项目建设还是集现代化配送于一体的商品流转和交易的场所。对促进甘肃省乃至西北地区的物流产业向现代化、信息化、专业化发展具有积极作用。同时，也在增加居民收入、解决就业压力、带来税收等方面为当地作出贡献。项目绩效目标和指标内容设置反映了项目综合收益实现情况、带动社会效益情况和项目直接服务对象满意度情况，目标内容明确合理。

2.绩效目标和指标内容设置完整细致

绩效目标和具体指标涵盖项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个一级指标，并从项目立项、资金管理、产出数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等二级指标方面对一级指标进行了细化，针对每一项二级指标设置了对应的三级指标，总体绩效目标层次分明，指标内容完整，含义明确，定量指标与定性指标相结合，指标评价要点明晰，评价可操作性较强。

综上，本项目绩效目标明确合理，内容设定将绩效目标细化量化为具体指标。本项共计12分，得分12分。

# （八）项目自评结论

综上，自评小组认为：本项目属于年度政府专项债券支持的范围和领域,项目的实施具有充分的必要性；项目属于具有一定收益的公益性项目，前期立项论证已完成，投资依法合规，政策风险可控；项目资金来源明确，债券资金需求合理；项目收入、成本、收益预测较为合理，偿债计划可行，偿债风险较低；项目绩效目标和指标设置明确、完整、合理可行。本项目自评综合得分93分，具备专项债券资金支持的条件。

# 四、其他需要说明的问题

项目的前期工作是项目顺利实施的重要基础，包括是否取得前期各项建设手续、项目建设资金是否有效落实以及债券资金需求是否合理等。依据项目当前的进度，结合政府专项债券的政策要求，我们将着力推进以下工作：

（一）加紧落实项目建设前期手续

截至目前，项目已编制可行性研究报告，取得了可行性研究报告批复，我们将加紧推进项目进度，落实项目建设前期其它各项手续，包括工程建设规划许可证、施工图设计、施工图审查意见书和施工许可证等资料，确保项目早日开工建设。

（二）完善项目收入成本资料

项目的收入成本资料是政府专项债券评估的关键基础信息，本项目当前的收入成本资料来源于项目可行性研究报告，我们将进一步完善项目收入成本数据的支撑性资料，为后续政府专项债券评审提供坚实的依据。

（三）进一步明确项目建设资金安排

目前，我们已经确定了建设资金的总体筹措渠道，在后续工作中将结合政府专项债券关于项目资本金等的要求，进一步细化资金筹措方案，按项目建设方案分年度、分阶段安排资金来源及支出，明确资金到位资料，为项目顺利开工建设提供必要的保证。

（四）依法合规使用债券资金

政府专项债券政策明确要求，债券资金必须用于项目建设本身并形成实物资产，不得用于中央明令禁止的楼堂会馆建设和经常性支出，严禁用于发放工资、支付单位运营经费、发放养老金等，不得用于偿还债务，严禁将新增债券资金用于置换存量债务、用于企业注册资本金和补贴等。我们将充分了解政府专项债券资金的使用要求，依据相关的政策制定项目资金收支计划，依法合规使用债券资金。

附件1：《政府专项债券事前绩效评估指标评分表》

附件2：《项目事前绩效目标表》

山丹县聚鑫城投投资发展有限责任公司

2024年2月18日