附件5

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《甘财综[2023]17号关于下达2023年省级财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造激励支出资金的通知》，2023年下达我县2022年度城镇片区老旧小区改造小区配套基础设施项目省级财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造激励资金300万元。

- 绩效目标完成情况

- 资金投入情况分析。

- 项目资金到位及执行情况分析：2022年度城镇片区老旧小区改造小区配套基础设施项目省级财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造激励资金300万元于2023年5月31日拨入我单位账户。

- 2.项目资金执行情况分析：项目资金下达后，我单位根据项目实施进度专款专用，将该笔资金拨付至该项目中标施工单位账户，用于该项目的实施。

- 3.项目资金管理情况分析：我单位收到补助资金后,实行专项管理、分账核算,按照规定用于2022年度城镇片区老旧小区改造小区配套基础设施项目,将资金拨付到具体项目并严格按规定用途安排使用资金，切实加强资金监督管理，确保项目顺利实施。

（二）总体绩效目标完成情况分析。实施2022年度城镇片区老旧小区改造小区配套基础设施项目，对改善原小区人居环境、完善基础设施功能具有十分重要的意义。

（三）绩效目标完成情况分析

- 产出指标完成情况分析

- 数量指标：山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目对禾庆丽苑、和悦家园等12处城镇老旧小区的小区房屋公共区域修缮，小区外道路进行改造，共计1894户。总建筑面积20.1万平方米。

- 质量指标：2022年度城镇片区老旧小区改造小区配套基础设施项目因气候影响，目前完工80%，气候转暖将加快工程进度，尽快完工并进行竣工验收。

（3）时效指标：截止目前，山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造小区配套基础设施项目因气候原因未完工，待完工后进行竣工结算。

- 效益指标完成情况分析

- 经济效益指标：该项目的实施形成固定资产投资300万元。

- 社会效益指标：2022年度城镇片区老旧小区改造小区配套基础设施项目的建设促进了主城区的建设和经济的发展；也满足了地区经济发展对运输环境及其条件改变的要求；也改善了生态环境、推进科学文化事业的发展，促进国民经济的增长，改善人民生活水平。

- 可持续影响指标：社会公共服务水平极大幅度提升。

- 3.满意度指标完成情况分析:通过实施2022年度城镇片区老旧小区改造小区配套基础设施项目的建设有利于改善居民的生活环境，提升了群众幸福感，居民满意度达到90%。

四、自评结论

- 该项目是县城基础设施建设的重要组成部分，可促进主城区的建设和经济的发展；可以满足地区经济发展对运输环境及其条件改变的要求；可改善生态环境、推进科学文化事业的发展，促进国民经济的增长，改善人民生活水平；可增加新的就业机会，减小社会就业压力；可带动道路两旁土地的升值，创造良好的社会效益及经济效益。该项目建成后，道路绿化将本区域绿化系统联系为一个整体，道路两侧绿化既能美化城市，又能净化空气。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为89分，评价结果为良。

山丹县住房保障服务中心

2023年12月18日