附件5

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《甘财综[2022]59号关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》，2023年下达我县2023年度城镇片区老旧小区及室外基础设施项目保障性安居工程补助资金669.5万元。

- 绩效目标完成情况

- 资金投入情况分析。

- 项目资金到位及执行情况分析：2023年下达我县2023年度城镇片区老旧小区及室外基础设施项目保障性安居工程补助资金669.5万元2023年3月（100万元）、2023年6月（300万元）、2023年10月（155万元）、2023年12月（114.5万元）分别拨入我公司账户。

- 2.项目资金执行情况分析：项目资金下达后，我单位根据项目实施进度专款专用，将该笔资金拨付至该项目中标施工单位账户，用于该项目的实施。

- 3.项目资金管理情况分析：我单位收到补助资金后,实行专项管理、分账核算,按照规定用于山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目,将资金拨付到具体项目并严格按规定用途安排使用资金，切实加强资金监督管理，确保项目顺利实施。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目，对风味小吃城住宅楼、兰池酒业家属楼、南关综合楼等24个老旧小区的建筑单体、公共服务设施及室外配套基础设施进行改造，共计60栋、1239户。 实施山丹县 2023 年城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目，对改善原区域人居环境、完善基础设施具有十分重要的意义。

- 绩效目标完成情况分析

- 产出指标完成情况分析

- 数量指标：本项目涉及改造小区共计24个，涉及住宅单体建筑60栋，户数1239户。

- 质量指标：山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目按建设要求完工70%。

（3）时效指标：项目计划于2023年开工，建设期2年，预计2024年建成。

- 效益指标完成情况分析

- 经济效益指标：该项目的实施形成固定资产投资555万元。

- 社会效益指标：山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目的建设促进了主城区的建设和经济的发展；也满足了地区经济发展对运输环境及其条件改变的要求；也改善了生态环境、推进科学文化事业的发展，促进国民经济的增长，改善人民生活水平。

- 可持续影响指标：社会公共服务水平大幅度提升。

- 3.满意度指标完成情况分析:通过实施山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目项目的建设有利于改善居民的生活环境，提升了群众幸福感，居民满意度达到90%。

四、自评结论

山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目按建设要求完工70%。山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目的建设促进了主城区的建设和经济的发展；也满足了地区经济发展对运输环境及其条件改变的要求；也改善了生态环境、推进科学文化事业的发展，促进国民经济的增长，改善人民生活水平；基础配套道路绿化将本区域绿化系统联系为一个整体，基础配套区域绿化既美化城市，又能净化空气，也可带动道路两旁土地的升值，创造良好的社会效益与经济效益。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为86分，评价结果为良。

山丹县住房保障服务中心

2023年12月18日