附件5

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目概况

根据《山丹县发展和改革局文件〔2022〕197号关于山丹县2022-2025年保障性租赁住房建设项目可行性研究报告的批复》，2023年保障性租赁住房建设项目总投资为1384.78万元，下达资金693.03万元。

- 绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析：2023年资金693.03万元，于2023年已拨入我单位账户。

2、项目资金执行情况分析：项目资金下达后，我公司高度重视，主要负责组织领导，方案制定、制度建设、资金管理、监督检查等方面情况。

3、项目资金管理情况分析：

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过实施保障性租赁住房项目，为不断完善城镇住房供应体系和进一步加快保租房建设，加快解决城镇低收入家庭住房困难，提高保障性租赁住房供应能力。

（三）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：2023年实现建筑总面积，11431.08平方米，改造套数230套。

（2）质量指标：工程合格率100%，项目竣工验收合格率98%，形成实物工作量100%

（3）时效指标：开工完成率为100%，基本建成完成率100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：安居保障率100%，提高居住品质，增强人民群众幸福感、安全感。

（2）可持续影响：解决住房困难问题，平抑市场租金

3、满意指标完成情况分析：通过实施保障性租赁住房项目，实现了我县城镇低收入家庭“住有所居”的实施目标。居民满意度达到98%以上。

- 三、下一步工作的措施

按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目，项目资金根据项目进度按时完成拨付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效自评结果，我公司从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为92分，评价结果为优。同时将在一定范围内公开具体情况，接收群众监督。

山丹县住房保障服务中心

2023年12月18日