附件5

项目支出绩效自评报告

- 一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《山丹县住房和城乡建设局关于李桥乡2023年保障性租赁住房建设项目初步设计的批复》山建〔2022〕368号文件精神，同意初步设计确定的建设规模及内容：李桥乡2023年保障性租赁住房建设项目总建筑面积2786.24㎡，总占地面积527.72㎡，为地上五层公共建筑，并配套完成与之相关的室外三网、化粪池、地坪硬化及绿化等其他基础设施的建设。

（二）项目绩效目标

- 1.预算资金执行率

- 预算资金执行率设定为100%。

- 2.产出指标

- 数量指标绩效目标：房屋套数80套，建筑面积2786.24㎡，占地面积527.72㎡。

- 质量指标绩效目标：项目（工程）验收合格率100%、正常使用率100%。

- 时效指标绩效目标：基本建成完成率85%

- 成本指标绩效目标：项目总投资≤856.11万元。

- 3.效益指标

- 社会效益指标目标：安居保障率100%，提高居住品质，增强人民群众幸福感、安全感98%。

- 可持续影响目标：工程施工过程中工程质量是使用年限是最主要的决定因素之一，根据施工方按照使用年限≥70年的方案设计施工，并且资产经过长期使用，会出损坏破损，需要进行定期维修和维护。解决住房困难问题90%，平抑市场租金90%。

- 4满意度指标

受益群众满意度满意度指标达到95%。

- 二、项目资金情况

- 项目资金到位情况分析：2023年资金241.05万元，于2023年12月已拨入。

- 三、绩效目标完成情况及效益分析

成立了绩效自评工作领导小组，负责具体实施绩效自评工作。

（一）自评工作范围

绩效自评工作的范围涵盖项目的全过程，包括项目立项、招标投标、合同签订、施工准备、施工实施、质量监督、工程验收等环节。

（二）自评工作对象

项目的资金使用情况、实施效果、社会影响等多个方面。

（三）自评工作时间

竣工验收后的3个月内完成自评。

（四）自评工作方式

- 收集和分析数据资料、实地调查、问卷调查等。

- 自评结论

本绩效自评结果，我公司从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为92分，评价结果为优。同时将在一定范围内公开具体情况，接收群众监督。

- 五、存在的问题

无

- 六、下一步改进工作的措施

按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目，项目资金根据项目进度按时完成拨付。

山丹县住房保障服务中心

2023年12月21日