项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

山丹县培黎中学保障性租赁住房建设项目概算总投资1200万元，占地面积512.76平方米，建筑总面积2721.63平方米，地上五层，框架结构，共设置公共租赁住房50套。目前该项目已整体完工。

（二）项目绩效目标

项目实施完成后可有效改善100名有住房困难教师的住房需求，有利于稳定教师队伍，提高教师工作积极性，为进一步优化山丹县义务教育阶段学校布局结构，对助推山丹教育高质量发展起到重要作用。

二、项目资金情况

项目需资金1200万元，财政拨付资金150.66万元（甘财综[2022]59号保障性租赁住房资金），实际支出资金150.7万元，剩余资金需建设单位多渠道筹措。

三、绩效目标完成情况及效益分析

- 总体绩效目标完成情况

2023年新建培黎中学保障性租赁住房50套，建筑面积2721.63平方米，已整体完工。项目的实施解决了城区有住房困难教师的住房需求，有利于稳定教师队伍，提高教师工作积极性，提升了办学水平，为进一步优化山丹县义务教育阶段学校布局结构，对助推山丹教育高质量发展起到重要作用。

- 绩效目标具体完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析。

- 数量指标：新建保障性租赁住房50套、建筑面积面积2721.63平方米，完成了数量指标。

- 质量指标：工程质量标准符合规范要求。工程验收合格率100%。

- 时效指标：资金拨付及时率按工程进度及时拨付，资金支付率100%。

- 成本指标：成本控制率在合理范围内，没有超规模、超标准、超预算现象。

- 2.效益指标完成情况分析。

- 经济效益：新增固定资产150.7万元，办学条件持续改善。

- 社会效益：满足有住房困难教师的住宿需求，社会满意度达到95%以上。

- 生态效益：符合节能、环保规范要求。

- 可持续影响：有效扩大教育资源供给，加快推进了教育现代化。

- 3.满意度指标完成情况分析。

- 项目完成后群众、教师满意度达到95%以上，社会评价较好。

- 四、下一步改进措施

一是加大投入力度。继续坚持财政重点支持保障性租赁住房政策不动摇，逐年提高扶持标准；二是加强资金监管。为确保专项资金安全运行，严格执行项目资金管理办法，规范专项资金支出范围和标准，确保专项资金安全运行，切实提高现实意义和社会效益。

- 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 根据项目实施单位提供的项目实施完成情况、相关验收材料，对照项目绩效评价指标进行自评，项目的自评成绩为92分，自评为优。项目资金按时落实到位，项目实施工作有序进行，项目管理和财务管理制度健全，并能有效执行，能够完成绩效目标申报表的考核指标，成效明显，评为优秀等级。

- 六、其他需要说明的问题

- 无其他说明

山丹县住房保障服务中心

2023年12月21日