项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

随着住房价格不断攀升，城镇普通居民住房压力越来越大。为缓解普通居民住房难题，提高保障性租赁住房供应能力，实施山丹县保障性租赁住房建设项目十分必要。

2.建设内容

主要建设内容：2#综合楼、3#综合楼第二层商业均为闲置的商业用房，处于毛坯房状态，在符合规划原则、权属不变、满足安全要求前提下，改建为保租房。改造总建筑面积2737.8平方米，共设租赁住房72套。其中，2#综合楼二层，建筑面积928.8平方米、设置租赁住房257套；3#综合楼二层，建筑面积1809平方米、设置租赁住房47套。

3.投资情况

项目总投资434.63万元，其中建安工程费387.83万元，工程建设其他费用26.11万元，基本预备费20.70万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

目标1：改造总建筑面积2737.8平方米，共设租赁住房72套。

目标2：缓解普通居民住房难题，提高保障性租赁住房供应能力。

2.阶段性目标

目标1:2023年完成72套租赁住房改造工程；

二、项目资金情况

目前到位资金216.95万元，已支出216.95万元（其财政拨款216.95万元），由于是跨年度工程，工程尚未竣工验收及评审。

三、绩效目标完成情况及效益分析

1.项目实际完成情况

项目目标为改造总建筑面积2737.8平方米，共设租赁住房72套，目前已完成72套房屋改造工程，产生偏差的原因为跨年度工程。

2.产生的效益

社会效益：完成了72套租赁住房改造，缓解了普通居民住房难题，提高保障性租赁住房供应能力，提升了公共服务水平，产生了良好的社会效益。

四、自评结论

从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为95分，评价结果为优。

- 存在的问题（说明未完成绩效目标及其原因）

一是山丹县保障性租赁住房建设项目为跨年度工程，开工较迟，导致2023年目标工程量不能按期完成。

二是资金筹措较为困难。

- 下一步改进工作的措施

按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目，项目资金根据项目进度按时完成拨付。

山丹县住房保障服务中心

2023年11月6日