附件5

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《山丹县发展和改革局文件〔2021〕267号关于山丹县2022年度西街村西大街城市棚户区改造项目可行性研究报告的批复》，城市棚户区居住条件差，特别是城中村，房屋年久失修、基础设施落后、环境脏乱差等问题突出。因此实施山丹县2022年西街村西大街城市棚户区改造项目二期工程，对改善原区域人居环境、完善基础设施功能具有十分重要的意义。

- 绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析：2023年资金830.44万元，于2023年已拨入我单位账户。

2、项目资金执行情况分析：项目资金下达后，我公司高度重视，主要负责组织领导，方案制定、制度建设、资金管理、监督检查等方面情况。

3、项目资金管理情况分析：

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过山丹县2022年西街村西大街城市棚户区改造项目，为不断完善城市棚户区居住条件差，特别是城中村，房屋年久失修、基础设施落后、环境脏乱差等突出问题。对改善原区域人居环境、完善基础设施功能具有十分重要的意义。

（三）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：西大街棚户区改造项目，2023年实现建筑总面积，81565.31平方米，建设安置房套数720套，完成安置720套。

（2）质量指标：工程合格率100%，形成实物工作量90%。

（3）时效指标：开工完成率为100%，基本建成完成率30%。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会。

（2）可持续影响：公共卫生服务水平提升率80%，基础设施条件改善率85%。

3、满意指标完成情况分析：通过山丹县2022年西街村西大街城市棚户区改造项目，为不断完善城市棚户区居住条件差，特别是城中村，房屋年久失修、基础设施落后、环境脏乱差等突出问题。对改善原区域人居环境、完善基础设施功能具有十分重要的意义。居民满意度达到90%以上。

- 三、下一步工作的措施

按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目，项目资金根据项目进度按时完成拨付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效自评结果，我公司从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为90分，评价结果为良好。同时将在一定范围内公开具体情况，接收群众监督。

山丹县住房保障服务中心

2023年11月6日