附件5

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目概况

根据《山丹县住房和城乡建设局关于上报清泉镇西街村六社棚户区改造项目的请示》，2023年清泉镇西街六社110户的棚户区改造及为该110户居民提供安置住房220套。

- 绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析：2023年资金50万元，于2023年已拨入我单位账户。

2、项目资金执行情况分析：项目资金下达后，我公司高度重视，主要负责组织领导，方案制定、制度建设、资金管理、监督检查等方面情况。

3、项目资金管理情况分析：

（二）总体绩效目标完成情况分析。

为清泉镇西街六社110户的棚户区提供改造及为该110户居民提供安置住房220套。

（三）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：2023年清泉镇西街六社110户的棚户区改造及为该110户居民提供安置住房220套方。

（2）质量指标：工程合格率100%，项目竣工验收合格率100%，形成实物工作量100%

（3）时效指标：开工完成率为100%，基本建成完成率100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：安居保障率100%，提高居住品质，增强人民群众幸福感、安全感。

（2）可持续影响：解决住房困难问题，平抑市场租金

3、满意指标完成情况分析：通过实施保障性租赁住房项目，实现了我县城镇低收入家庭“住有所居”的实施目标。居民满意度达到95%以上。

- 三、下一步工作的措施

按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目，项目资金根据项目进度按时完成拨付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效自评结果，我公司从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为91分，评价结果为优。同时将在一定范围内公开具体情况，接收群众监督。

山丹县住房保障服务中心

2023年11月6日