附件5

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

建设内容：工程以收集和转运各个乡镇生活垃圾、保护环境为主要目，收集的对象为：各个乡镇生活垃圾、可腐烂、不可腐烂及其他垃圾。根据本工程的服务对象，采用各镇区人口预测及垃圾产生量预测数据，并考虑乡镇建成区周边的村落，确定收集转运规模为：185吨/日。根据收集转运规模各乡镇拟购置垃圾转运设备，其中：车厢可卸载式垃圾车（3吨）；车厢可卸式勾臂垃圾车（25吨）；移动式垃圾压缩设备箱（22立方米）；垃圾箱（3立方米）；垃圾收集桶（家用）；轻型钢垃圾收集站（办公室一间18平方米，垃圾压缩间两间100平方米）；电动三轮保洁车60辆。

（二）项目绩效目标

- 产出指标完成情况分析

- 数量指标：各乡镇垃圾转运量800吨，涉及乡镇垃圾设备维修及维护12台，涉及乡镇垃圾收集点12座。

- 质量指标：收集运营考核合格率将达到100%。

- 时效指标：收集运营要及时完成。

- 成本指标：工程建设造价低于当地平均标准，降低运营成本。

- 效益指标完成情况分析

- 社会效益: 覆盖人群近8万人，农村生活垃圾处理达标率大于等于90%。

- 可持续影响:农村生活垃圾无害化垃圾处理率大于等于90%。

- （3）服务对象满意度: 覆盖人群、涉及企业等政策知晓率≥95%，满意率≥95%。

二、项目资金情况

计划到位资金125万元，实际到位资金125万元，均用于支付山丹县乡镇垃圾转运站运营维护费用。

三、自评结论

项目建成后带来了一定的经济效益同时，对各乡镇的环境带来了一定的改善获得了广大群众的一致好评。

- 四、下一步改进工作的措施

加快城镇化发展速度，提高转运能力，提升城市基础设施服务能力，实现经济社会的可持续发展。