山丹县创业创新大厦基础设施及水电设施设备维修项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

山丹创新创业大厦建于2010年6月，目前，大厦基础设施、水电暖等设施设备老化严重，年久失修，各种问题层出不穷。为了进一步营造安全舒适的办公环境，经山丹县工信局党组会议研究决定，于2023年10月至11月，通过实施山丹县创业创新大厦基础设施及水电设施设备维修项目，对大厦基础设施、水电暖等设施设备进行了维修改造。项目实施主管部门为山丹县工信局。

1. **项目绩效目标**

实施该项目，主要目标是进一步完善创新创业大厦基地功能设施，提升基地服务能力。针对大厦基础设施老化、企业办公场所陈旧的问题，采取一系列措施，对大厦进行美化靓化和改造提升。使得基地面貌焕然一新，功能大幅提升，为在孵企业切实解决了后顾之忧，进一步营造企业干事创业的美好环境。通过实施该项目，山丹创新创业大厦孵化基地预期新吸纳入孵企业8户，孵化成功企业5户，在孵创业企业（团队）50户以上，带动就业600人以上。积极为在孵企业宣传“创业担保贷款”等相关政策，努力协调帮助解决中小微企业融资难、贷款难的问题，为在孵企业融资贷款500万元以上；持续向在孵企业宣传人社局关于支持大学生到基层服务和创业贷款的相关政策，为在孵企业中的员工争取享受到相关补助政策5000元以上。预期后续每年可持续为50户以上中小微企业减免办公场地租金，免费提供物业管理、宽带网络、创业指导、创业培训、产品宣传、项目推介、融资服务、政策咨询等服务，助力基地在孵企业创业创新。通过实施该项目使在孵企业满意度达到98分以上。

二、项目资金情况

向县财政局申请20万元财政资金，其中支付山丹县创业创新大厦基础设施及水电设施设备维修项目18万元，支付山丹创新创业大厦电费2万元。截至12月11日该资金已全部支付完毕。

1. 绩效目标完成情况及效益分析

通过该项目的实施，山丹创新创业大厦孵化基地新吸纳入孵企业11户，孵化成功企业13户，目前在孵创业企业（团队）55户，带动就业500多人。积极为在孵企业宣传“创业担保贷款”等相关政策，与山丹县承信融资担保服务有限责任公司签订服务协议，努力协调帮助解决中小微企业融资难、贷款难的问题，共为5家企业融资贷款1257.8万元；持续向在孵企业宣传人社局关于支持大学生到基层服务和创业贷款的相关政策，为在孵企业中的3名员工争取享受到了相关补助政策共9000元，有效体现了政务服务资源的优越性。后续每年可持续为50户以上中小微企业减免办公场地租金，免费提供物业管理、宽带网络、创业指导、创业培训、产品宣传、项目推介、融资服务、政策咨询等服务，助力基地在孵企业创业创新。通过实施该项目使在孵企业满意度达到98分。

四、自评结论

自该项目申请实施以来，我局高度重视，严格按照相关规定开展工作，项目按期实施，在约定时限内竣工，并验收合格，项目资金按期支付完毕。完成了年度总体目标，产出指标和效益指标超额完成，满意度指标达到96分，项目绩效自评总分达到96分。通过实施该项目山丹创新创业大厦基地功能设施进一步完善，基地服务能力得到提升。为在孵企业切实解决了后顾之忧，进一步营造了企业干事创业的美好环境。

山丹县工业和信息化局

2023年12月22日