S590山丹至马场二场二级公路改建工程

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

S590山丹至马场二场二级公路改建工程可行性研究报告已由甘肃省发展和改革委员会《关于S590山丹至马场二场二级公路改建工程可行性研究报告的批复》( 甘发改交运﹝2016﹞548号 )文件批复；施工图设计由张掖市交通运输局《关于S590山丹至马场二场二级公路改建工程初步设计及概算的批复》（ 张交发﹝2016﹞218号 )文件批复。

建设内容主要包括：S590线山丹至马场二场二级公路改建工程，路线全长57.899公里，项目预算总金额41799.0653万元，建安费33541.1981万元。全线采用双向两车道，按二级公路标准建设。项目起点接G312线山丹绕城段，基本依山马路Z073线进行改建，途径清泉镇、位奇镇、李桥乡、大马营镇，终点位于马场二场，接规划S301线，路线总体走向为由北向南。共建中桥142m/3座，小桥24m/1座，涵洞136道，平面交叉8处，村道交叉40处。

- 项目建设类型为新建工程；建设周期为16个月。

- 项目监管单位为山丹县交通运输局；建设单位为山丹县交通投资建设有限公司；代建单位为中设设计集团股份有限公司；勘察设计单位为苏交科集团股份有限公司；监理单位为江苏燕宁工程咨询有限公司；施工单位为HY1标甘肃陇大工程建设有限公司、HY2标蓝海建设集团有限公司、HY3标中铁二十一局集团第三工程有限公司。

（二）项目绩效目标

S590山丹至马场二场二级公路改建工程项目主体工程已完工，交安工程已完成，项目已完成交工验收。

二、项目资金情况

申请资金总额：346万元 其中，重点项目建设：286万，专项经费：60万。

其中申请财政资金：346万元

三、绩效目标完成情况及效益分析

经济效益：对经济发展的促进作用明显；

社会效益：基本公共服务水平提升；

可持续影响：改建道路适应中期交通需求；

社会公众或服务对象满意度：改善通行服务水平群众满意度95%。

四、自评结论

项目建成后对经济发展的促进作用明显，基本公共服务水平提升，改善通行服务水平群众满意度，自评得分98分。

五、存在的问题（说明未完成绩效目标及其原因）

通过项目绩效自评，确保项目按时完成，资金专款专用，但也存在一些问题。主要问题是项目资金使用计划制定不够完善，由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用，修建周期长，影响交通出行。

六、下一步改进工作的措施

1.改善道路环境，提升修建速度；

2.进一步完善项目资金使用计划，尽量不影响工程进度。