附件5

G30山丹西收费站至县城道路（X015）改建工程项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

G30山丹西收费站至县城道路（X015）改建工程可行性研究报告已由张掖市发展和改革委员会《关于G30山丹西收费站至县城道路（X015）改建工程可行性研究报告的批复》（张发改运交﹝2020﹞2号）文件批复；施工图设计由张掖市交通运输局《关于G30山丹西收费站至县城道路（X015）改建工程一阶段施工图设计及预算的批复》（张交发〔2020〕167号）文件批复。

建设内容主要包括：G30山丹西收费站至县城道路（X015）改建工程，路线全长7.958公里，包括一条主线二条支线，全部采用沥青混凝土路面结构，其中主线起点位于G30山丹西收费站，终点至艾黎大道，路线全长5.209Km，采用二级公路标准，路面宽度20米，设计时速60km/h;支线一起点位于G307与物流园中央大道交叉处，终点至G312线，路线全长1.562Km，采用二级公路标准，路面宽度12米，设计时速60km/h;支线二起点位于艾黎大道，终点至G312线，路线全长1.187Km，采用三级公路标准，路面宽度22.5米，设计时速40km/h。

- 项目建设类型为改建工程；建设周期为6个月。

- 项目监管单位为山丹县交通运输局；建设单位为山丹县交通投资建设有限公司；勘察设计单位为甘肃省交通科学研究院集团有限公司；监理单位为甘肃路通工程监理有限责任公司；施工单位为中铁十七局集团第二工程有限公司。

（二）项目绩效目标

G30山丹西收费站至县城道路（X015）改建工程项目已完工，具备通车条件，按照主管部门要求，保质保量按期完成各项任务。

二、项目资金情况

申请资金总额：500万元

其中申请财政资金：500万元

三、绩效目标完成情况及效益分析

经济效益：对经济发展的促进作用明显；

社会效益：基本公共服务水平提升；

可持续影响：改建道路适应中期交通需求；

社会公众或服务对象满意度：改善通行服务水平群众满意度95%。

四、自评结论

项目建成后对经济发展的促进作用明显，基本公共服务水平提升，改善通行服务水平群众满意度，自评得分97分。

五、存在的问题（说明未完成绩效目标及其原因）

通过项目绩效自评，确保项目资金能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该项目资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

- 下一步改进工作的措施

- 今后，我公司将完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，深入落实全面绩效管理理念，项目实施部门与财务部门加强项目执行监控分析，发现偏差，及时采取应对措施整改；动态关注不可预见的客观因素变化，及时启动应急预案，有效保障项目的顺利实施。