附件5

S315线花草滩至焉支山景区旅游公路工程

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

S315线花草滩至焉支山景区旅游公路工程可行性研究报告已由张掖市发展和改革委员会《关于S315线花草滩至焉支山景区旅游公路项目可行性研究报告的批复》（张发改交通﹝2016﹞12号）文件批复；施工图设计由张掖市交通运输局《关于S315线花草滩至焉支山景区旅游公路施工图设计及预算的批复》（张交发〔2017〕33号）文件批复。

建设内容主要包括：S315线花草滩至焉支山景区旅游公路是《甘肃省4A级及以上旅游景区连接公路建设实施方案》中规划实施的景区旅游路之一，路线全长41.88公里，其中：主线长37.708公里，花寨连接线长4.172公里。主线起点位于山丹县花草滩循环经济产业规划区边缘，接S315线，由东北向西南行进，跨越明长城、G30高速和老G312线，途经老军乡、陈户镇，终点至焉支山景区停车场。共设置大桥806.24米/4座、中桥329.04米/5座、小桥22.04/1座、涵洞121道。

- 项目建设类型为新建工程；建设周期为16个月。

- 项目监管单位为山丹县交通运输局；建设单位为山丹县交通投资建设有限公司；代建单位为中设设计集团股份有限公司；勘察设计单位为苏交科集团股份有限公司；监理单位为江苏东南工程咨询有限公司；施工单位为HY1标承德路桥建设总公司、HY2标江西有色建设集团有限公司、HY3标中铁七局集团第三工程有限公司。

（二）项目绩效目标

S315线花草滩至焉支山景区旅游公路工程项目完成69%，由于资金短缺，项目未完成。

二、项目资金情况

申请资金总额：1400万元，

其中申请财政资金：1400万元。

三、绩效目标完成情况及效益分析

经济效益：对经济发展的促进作用明显；

社会效益：基本公共服务水平提升；

可持续影响：改建道路适应中期交通需求；

社会公众或服务对象满意度：改善通行服务水平，群众满意度达到95%。

四、自评结论

由于资金短缺，项目未开工建设，自评得分76分。

五、存在的问题

由于资金短缺，项目未开工建设。

- 下一步改进工作的措施

- 积极筹措资金，争取尽早建成。