2023年地方管养普通省道公路日常养护

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照2022年车辆购置税收入补助地方资金预算第三批文件要求，项目由《山丹县交通运输局关于2022年山丹县省道养护服务项目的批复》（山交发〔2022〕95号）进行了批复，项目位于山丹县境内省道。建设内容主要：旧路面挖除、油面修补及沿线边沟桥涵疏通。项目主管部门为山丹县交通运输局，建设周期为50天。

（二）项目绩效目标

保障山丹县境内省道运营通畅，保证县域内干线公路正常运营，对S301、S590、S315等省道破损路面挖除修复、边沟桥涵疏通。保障车辆正常通行，助力乡村振兴和支持马场旅游经济发展。技术标准均按照交通部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)规定执行。

二、项目资金情况

该项目由市财政局《政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》（张财建〔2022〕50号）下达资金计划，到位资金51万元，截止目前已完成支出51万。

三、绩效目标完成情况及效益分析

经济效益：促进沿线乡镇及山丹马场旅游经济发展。

社会效益：群众的出行安全提升。

生态效益：水土流失基本无影响。

可持续影响：持续保证道路路况优良，保障沿线群众便利出行。

社会公众或服务对象满意度：改善道路通行服务水平沿线群众满意度高。

四、自评结论

在2023年地方管养普通省道公路日常养护项目建设过程中，山丹县交通运输服务中心严格执行合同管理，加强管理创新，不断完善各项管理措施，在各单位的支持和帮助下圆满完成项目建设任务。该项目产出指标50分、效益指标30分、资金预算执行率10分、满意度指标10分，自评得分总分为100分。

五、下一步改进工作的措施

1.继续S590线沥青灌缝5150㎡，沥青混凝土面层修复2311.5㎡。S301线。953+000区段实施破损坑槽铣刨料换填修复7500㎡;S315线实施路基翻浆换填789㎡。

2.加强路况监测和信息反馈和维护公路安全、畅通。建立完善的路况监测和信息反馈系统，及时发现和处理公路病害，确保公路的安全和畅通。