2022年增村组道路建设项目

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照2022年车辆购置税收入补助地方资金预算第三批文件要求，项目由山丹县交通运输局《关于2022年山丹县2022年增村组道路建设项目施工图设计及预算的批复》（山交发〔2022〕60号）进行了批复，项目位于山丹县境内省道。建设内容主要：山丹县2022年新增村组道路建设项目11.55公里，按四级公路技术标准建设，设计行车速度15km/小时，路基宽度4.0-7.5米，路面宽度3.5-6.0米，两侧为0.75米的土路肩。路面结构：李桥乡自然村道路采用18cm厚C30砼路面+20cm级配砂砾垫层；X018线至新塘矿业3号井路面结构采用18cm厚C30砼路面+16cm厚水泥稳定砂砾基层+15cm级配砂砾垫层；山丹农场场部至五队道路、X018线至清泉镇西街养殖场道路路面结构采用18cm厚C30砼路面+20cm级配砂砾垫层。

（二）项目绩效目标

有效改善了自然村道路通行条件，提升道路通行能力，对推动产业提档升级，绘就产业兴、乡村美、农民富的“园”乡村注入新的活力和动力技术标准均按照交通部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)规定执行。

二、项目资金情况

该项目由甘财建〔2022〕230号2022年度“为民办实事”自然村组通硬化路到位资金198万元，截止目前已完成支出198万。

三、绩效目标完成情况及效益分析

经济效益：促进沿线乡镇及山丹马场旅游经济发展。

社会效益：群众的出行安全提升。

生态效益：水土流失基本无影响。

可持续影响：持续保证道路路况优良，保障沿线群众便利出行。

社会公众或服务对象满意度：改善道路通行服务水平沿线群众满意度高。

四、自评结论

在2023年地方管养普通省道公路日常养护项目建设过程中，山丹县交通运输服务中心严格执行合同管理，加强管理创新，不断完善各项管理措施，在各单位的支持和帮助下圆满完成项目建设任务。该项目产出指标50分、效益指标30分、资金预算执行率10分、满意度指标8分，自评得分总分为98分。

五、存在的问题

缺乏与群众的沟通：新增自然村组道路的建设往往涉及多个利益相关方，缺乏与群众的沟通，可能会导致群众对项目的决策和实施效果不了解，从而影响群众的满意度。

六、下一步改进工作的措施

为了提高新增自然村组道路中群众满意度，需要采取针对性的改进措施，包括加强前期调研和规划、保证施工质量、加强后续维护和管理、加强与群众的沟通、关注群众的实际需求等。同时，还需要加强对新增自然村组道路的宣传和教育，提高公众的安全意识和参与意识，从而更好地发挥新增自然村组道路的经济效益和社会效益。