马营河花寨桥危桥改造（震后重建）工程

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照2022年车辆购置税收入补助地方资金预算第一批文件要求，项目由山丹县交通运输局《关于马营河花寨桥危桥改造（震后重建）工程一阶段施工图设计及预算的批复》（山交发〔2022〕57号）进行了批复，项目位于山丹县境内省道。建设内容主要：拆除旧桥后新建。

（二）项目绩效目标

将提高省道桥梁的安全运营能力，方便运输车辆快速通行，保障沿线居民的出行安全，提升桥梁的安全运营能力。技术标准均按照交通部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)规定执行。

二、项目资金情况

该项目由甘财建（2023）6号2023年车辆购置税收入补助地方预算（第一批）用于普通省道及农村公路到位资金40万元，截止目前已完成支出40万。

三、绩效目标完成情况及效益分析

经济效益：促进沿线乡镇及山丹马场旅游经济发展。

社会效益：群众的出行安全提升。

生态效益：水土流失基本无影响。

可持续影响：持续保证道路路况优良，保障沿线群众便利出行。

社会公众或服务对象满意度：改善道路通行服务水平沿线群众满意度高。

四、自评结论

在2023年地方管养普通省道公路日常养护项目建设过程中，山丹县交通运输服务中心严格执行合同管理，加强管理创新，不断完善各项管理措施，在各单位的支持和帮助下圆满完成项目建设任务。该项目产出指标50分、效益指标29分、资金预算执行率10分、满意度指标8分，自评得分总分为97分。

五、存在的问题

震后重建和危桥改造项目对群众的生活和安全有重要影响，因此群众的满意度至关重要。重建和改造的进度缓慢：在震后重建或危桥改造过程中，进度过于缓慢，会给受影响的群众带来不便和额外的生活压力，因为长时间的等待和恢复而感到不满。缺乏充分的信息公开：在重建和改造过程中，缺乏充分的信息公开，群众无法了解项目的进展情况，从而产生不信任感。

六、下一步改进工作的措施

加强信息公开：通过各种渠道及时向受影响的群众发布项目进展信息，让他们了解重建和改造的最新情况。加强项目管理，提高工程进度：通过科学的管理和有效的调度，确保项目能够按时完成。