2023年自然村组道路工程

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年车辆购置税收入补助地方预算（第二批）用于普通省道及农村公路下达资金计划文件要求，项目由山丹县交通运输局《关于山丹县2023年自然村组道路工程施工图设计及预算的批复》（山交发〔2022〕44号）进行了批复，项目位于山丹县境内省道。建设内容主要：山丹县2023年自然村组道路工程50公里，按四级公路技术标准建设，设计行车速度15km/小时，路基宽度5.5米，路面宽度4米，两侧为0.75米的土路肩。

（二）项目绩效目标

有效改善了自然村道路通行条件，提升道路通行能力，对推动产业提档升级，绘就产业兴、乡村美、农民富的“园”乡村注入新的活力和动力技术标准均按照交通部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)规定执行。

二、项目资金情况

该项目由甘财建（2023）6号2023年车辆购置税收入补助地方预算（第一批）用于普通省道及农村公路下达资金计划，到位资金859万元，截止目前已完成支出837万，剩余22万

三、绩效目标完成情况及效益分析

经济效益：促进沿线乡镇及山丹马场旅游经济发展。

社会效益：群众的出行安全提升。

生态效益：水土流失基本无影响。

可持续影响：持续保证道路路况优良，保障沿线群众便利出行。

社会公众或服务对象满意度：改善道路通行服务水平沿线群众满意度高。

四、自评结论

在2023年地方管养普通省道公路日常养护项目建设过程中，山丹县交通运输服务中心严格执行合同管理，加强管理创新，不断完善各项管理措施，在各单位的支持和帮助下圆满完成项目建设任务。该项目产出指标50分、效益指标28分、资金预算执行率10分、满意度指标8分，自评得分总分为96分。

五、存在的问题

自然村组道路工程是农村基础设施建设的重要组成部分，对于促进农村经济发展和提高农民收入具有重要意义。但建设资金的短缺，导致民营企业欠款较大。

六、下一步改进工作的措施

加强对资金的监管和管理，确保资金的有效使用。可以对资金使用进行全过程监管，确保资金不被挪用或浪费。同时，可以引入专业的管理团队或机构，提高资金的使用效率。

通过各种渠道加强宣传和引导，提高群众对自然村组道路工程建设的认识和支持。让群众了解工程建设的重要性和必要性，增强他们的参与感和责任感，从而更好地推进工程建设。总之，自然村组道路工程经济效益存在的问题需要政府和社会各方面的共同努力来解决。通过采取有效的改进措施，可以缓解资金短缺问题，提高工程建设的效率和效益，为农村经济的发展提供更好的基础设施保障。